# سند تعریف و پیشنهاد پروژه

توسعه مدل چندوجهی گفتاربه‌گفتار فارسی (Speech-to-Speech)

طراحی و سازگار‌سازی یک مدل گفتاری یکپارچه برای فهم صوت فارسی، مدیریت مکالمه و تولید پاسخ صوتی طبیعی و جریانی با قابلیت فراخوانی ابزار و اصلاح پاسخ.

| مشخصه | مقدار |
| --- | --- |
| عنوان طرح | توسعه مدل چندوجهی گفتاربه‌گفتار فارسی (Speech-to-Speech) |
| حوزه | هوش مصنوعی، پردازش گفتار و مدل‌های چندوجهی |
| راهبری/منتور | محمد خالوئی |
| تاریخ |  |
| وضعیت | پیشنهاد اولیه؛ برآوردها و معیارهای پذیرش قابل تثبیت در شروع پروژه |

## 1. عنوان طرح

توسعه مدل چندوجهی گفتاربه‌گفتار فارسی (Speech-to-Speech)

## 2. شرح موضوع طرح پیشنهادی

مسئله و وضعیت موجود: سامانه‌های متداول گفت‌وگوی صوتی عمدتاً از زنجیره بازشناسی گفتار، مدل زبانی و تبدیل متن به گفتار استفاده می‌کنند. این ساختار می‌تواند تأخیر، گسست آهنگ گفتار، از دست رفتن سرنخ‌های فرازبانی و محدودیت در قطع و ادامه طبیعی مکالمه ایجاد کند. برای گفتار فارسی نیز چالش‌هایی مانند گفتار محاوره‌ای، حذف واکه‌ها در نوشتار، چندتلفظی، نیم‌فاصله، اعداد، کدسوئیچینگ و تنوع لهجه وجود دارد.

راهکار پیشنهادی و محدوده اجرا: در این طرح معماری‌های گفتار-متن چندوجهی و مدل‌سازی مستقیم توکن‌های صوتی بررسی می‌شوند. یک خط مبنای زنجیره‌ای ASR→LLM→TTS و دست‌کم یک معماری گفتاربه‌گفتار مبتنی بر مدل باز انتخاب و بر داده فارسی سازگار می‌شود. مدل باید ورودی صوتی جریانی، وضعیت مکالمه، خروجی صوتی قابل پخش تدریجی و تعامل امن با ابزارها را پشتیبانی کند. مسیر پژوهش بر آموزش تکمیلی یا تنظیم دقیق هدفمند مدل‌های موجود است، نه آموزش مدل بنیادین از صفر.

## 3. هدف‌گیری خاص طرح

هدف اصلی: طراحی و سازگار‌سازی یک مدل گفتاری یکپارچه برای فهم صوت فارسی، مدیریت مکالمه و تولید پاسخ صوتی طبیعی و جریانی با قابلیت فراخوانی ابزار و اصلاح پاسخ.

1) ساخت نمونه قابل اتکا سرویس هوش مصنوعی گفت‌وگوی صوتی فارسی

2) پیاده‌سازی مدیریت نوبت گفتار، قطع پاسخ توسط کاربر، ادامه گفت‌وگو و اصلاح پاسخ یا تصحیح برداشت اشتباه.

3) اجرای فراخوانی ابزار با قالب ساختاریافته، کنترل مجوز، ثبت رخداد و بازگشت نتیجه به مکالمه صوتی.

4) بهبود درک گفتار محاوره‌ای، واژگان خاص، اعداد، نام‌ها، کدسوئیچینگ و ویژگی‌های آوایی فارسی.

5) ایجاد مجموعه آزمون چندنوبتی و مقایسه علمی خط مبنای زنجیره‌ای با راهکار چندوجهی.

## 4. اهمیت انجام طرح

توسعه این توانمندی وابستگی به معماری‌های چندمرحله‌ای را کم می‌کند، کیفیت تعامل صوتی را بهبود می‌دهد و پایه مشترکی برای دستیارهای صوتی فارسی، تماس‌گیرهای هوشمند، راهنمای صوتی و خدمات تعاملی فراهم می‌کند. مزیت پژوهشی، صرفاً اتصال چند مدل آماده نیست؛ باید بهبود قابل اندازه‌گیری در تعامل طبیعی، تأخیر و تاب‌آوری زبان فارسی نشان داده شود.

پیامد احتمالی عدم اجرا: استمرار محدودیت‌های فنی موجود، افزایش هزینه یکپارچه‌سازی موردی و کاهش توان رقابت و ارزیابی علمی در محصولات گفتاری فارسی.

## 5. مشتری و بهره‌بردار

| مشتری/بهره‌بردار | نیاز یا انتظار | نحوه استفاده |
| --- | --- | --- |
| محصول دستیار صوتی | گفت‌وگوی طبیعی فارسی و ابزارپذیری | اتصال مدل یا سرویس گفتاربه‌گفتار به محصولات |
| مراکز تماس و خدمات هوشمند | پاسخ‌گویی بلادرنگ، اصلاح گفت‌وگو | پایلوت مکالمات کنترل‌شده |

## 6. کارهای انجام‌شده مشابه داخلی

سامانه‌های فعلی ASR، TTS و مدل زبانی سازمان می‌توانند خط مبنای مقایسه و تأمین‌کننده ابزارهای سرویس‌دهی باشند. وجود یا وضعیت دقیق یک مدل گفتاربه‌گفتار داخلی باید در آغاز پروژه راستی‌آزمایی شود.

## 7. کارهای مشابه خارجی و مقالات مبنا

| مرجع | مجری/زمان | ارتباط با پروژه |
| --- | --- | --- |
| Ichigo: Mixed-Modal Early-Fusion Realtime Voice Assistant | Dao و همکاران، ۲۰۲۴ | یکپارچه‌سازی زودهنگام توکن‌های گفتار و متن؛ مرجع طراحی مدل چندوجهی |
| Moshi: a speech-text foundation model for real-time dialogue | Défossez و همکاران، ۲۰۲۴ | مدل گفتاری بلادرنگ و Full-Duplex؛ مرجع خروجی صوتی جریانی و مکالمه هم‌پوشان |
| زنجیره ASR–LLM–TTS | خط مبنای مهندسی | مبنای آزمون مزیت معماری یکپارچه در تأخیر و کیفیت |

## 8. نیازمندی‌های فنی و داده‌ای

| نیازمندی | شرح | وضعیت |
| --- | --- | --- |
| داده صوتی و مکالمه‌ای فارسی | گفتار تک‌نوبتی و چندنوبتی، محاوره، لهجه، اصلاح و قطع مکالمه | نیازمند گردآوری مجاز و برچسب‌گذاری |
| مدل پایه و کُدک صوتی | وزن‌های مجاز پژوهشی، صوت‌توکن‌ساز، tokenizer و زیرساخت تنظیم دقیق | نیازمند ارزیابی مجوز و سازگاری |
| زیرساخت GPU | آموزش تکمیلی، ارزیابی و استنتاج جریانی با پایش حافظه و تأخیر | وابسته به اندازه مدل و ظرفیت موجود |
| بستر گفت‌وگوی بلادرنگ | WebSocket/WebRTC، مدیریت نوبت گفتار، قطع پخش و استریم خروجی | فعلا تمرکز پیاده سازی در فضای لوکال گفتار به گفتار |
| فراخوانی ابزار | ثبت و اعتبارسنجی فراخوانی، مجوز و اتصال به APIهای آزمایشی | طبق نیازمندی |
| چارچوب ارزیابی | ارزیابی انسانی و خودکار و مجموعه آزمون ثابت فارسی | طبق نیازمندی |

ملاحظه داده: تمامی داده‌های صوتی باید با رضایت، مجوز مصرف مشخص، کمینه‌سازی اطلاعات شخصی و سیاست روشن نگهداری استفاده شوند. داده آموزش، اعتبارسنجی و آزمون باید جدا نگه داشته شود.

## 9. نیازمندی‌های نیروی انسانی

| نقش | تعداد | سطح | مدت |
| --- | --- | --- | --- |

ترکیب فوق برآورد پیشنهادی است و بسته به توان تیم و محدودیت GPU پس از مرحله شناخت بازتنظیم می‌شود.

## 10. نیازمندی‌های مالی و تجهیزاتی

| مورد | تعداد/مقدار | نحوه برآورد |
| --- | --- | --- |

برآورد عددی معتبر پس از انتخاب وزن مدل، اندازه داده، سخت‌افزار و نرخ داخلی منابع تعیین می‌شود؛ ارقام ثابت بدون این اطلاعات ارائه نمی‌شود.

## 11. چشم‌انداز و مسیر توسعه

نسخه کوتاه‌مدت، یک نمونه پژوهشی قابل نمایش و قابل سنجش است. در ادامه می‌توان پشتیبانی از چندگوینده، حافظه مکالمه طولانی، کنترل سبک و احساس خروجی، شخصی‌سازی صدای مجاز، چندزبانه‌بودن و مقیاس‌دهی خدمت را دنبال کرد. تصمیم استقرار عملیاتی باید به ارزیابی کیفیت و هزینه وابسته باشد.

## 12. زمان‌بندی اجرا و معیارهای پذیرش

| بازه | فعالیت و خروجی مورد انتظار |
| --- | --- |
| ماه ۱ | مرور مقالات، ارزیابی مجوز و داده، تعریف مجموعه آزمون و خط مبنای زنجیره‌ای |
| ماه ۲ | راه‌اندازی معماری منتخب و خط پردازش توکن صوتی؛ ارزیابی اولیه فارسی |
| ماه ۳ | تنظیم دقیق یا سازگارسازی روی داده فارسی و سنجش معنایی و شنیداری |
| ماه ۴ | افزودن تولید صوت جریانی، مدیریت نوبت و پشتیبانی از قطع پاسخ |
| ماه ۵ | فراخوانی ابزار، اصلاح خودکار مکالمه، آزمون پایداری و بهینه‌سازی تأخیر |
| ماه ۶ | پایلوت کنترل‌شده، مقایسه با خط مبنا، تحلیل خطا، مستندسازی و تحویل |

شاخص‌های پیشنهادی برای ارزیابی:

| شاخص | روش سنجش / معیار پذیرش اولیه |
| --- | --- |
| تأخیر تا نخستین صوت پاسخ (TTFA) | اندازه‌گیری p50 و p95؛ هدف نهایی پس از خط مبنا |
| کیفیت و طبیعی‌بودن صوت | آزمون شنیداری کور و امتیازدهی انسانی |
| درستی محتوای پاسخ و فارسی | آزمون سناریو و ارزیابی انسان با خط مبنا |
| نرخ موفقیت فراخوانی ابزار | درصد اجرای صحیح ابزار در سناریوهای مجاز |
| نرخ موفقیت قطع/اصلاح مکالمه | درصد سناریوهای Barge-in و self-correction موفق |
| پایداری مکالمه چندنوبتی | موفقیت تکمیل وظیفه و حفظ زمینه مکالمه |

معیارهای عددی پذیرش (از جمله سقف تأخیر، کیفیت و مقیاس هم‌زمانی) باید پس از اندازه‌گیری خط مبنا و با تأیید منتور و مالک محصول در ماه اول نهایی شوند.

منابع اولیه:

https://arxiv.org/abs/2410.15316

https://arxiv.org/abs/2410.00037