| عنوان طرح | سامانه هوشمند توصیه‌گر چنددامنه‌ای |
| --- | --- |
| نام راهبر پروژه/منتور | حامد محمودخانی |
| واحد / حوزه مربوطه | هوش مصنوعی و تحلیل داده |
| تاریخ تهیه سند | ۵ آبان ۱۴۰۵ |

1. عنوان طرح

سامانه هوشمند توصیه‌گر چنددامنه‌ای مبتنی بر داده، مدل زبانی بزرگ و عامل‌های هوشمند

2. شرح موضوع طرح پیشنهادی

مسئله: داده‌های کاربر، کالا و خدمت در پایگاه‌های مختلف پراکنده‌اند و پیشنهادهای فعلی، اگر وجود داشته باشند، عموماً یکسان و غیر متناسب با نیاز لحظه‌ای کاربرند. این طرح یک سکوی توصیه‌گر می‌سازد که با اتصال کنترل‌شده به پایگاه‌های داده، رویدادها و APIهای سازمان، نمای یکپارچه و حداقلی از کاربر و اقلام قابل پیشنهاد ایجاد می‌کند.
جریان اصلی: استخراج افزایشی داده؛ پاک‌سازی، همسان‌سازی شناسه و کنترل کیفیت؛ ساخت ویژگی‌های رفتاری، زمانی، محتوایی و زمینه‌ای؛ تولید نامزد با قواعد کسب‌وکار، شباهت برداری و مدل‌های تعاملی؛ رتبه‌بندی با مدل یادگیری ماشین؛ بازآرایی بر اساس تنوع، تازگی، موجودی، بودجه و محدودیت‌های سازمان؛ ارائه API توصیه و ثبت بازخورد.
مدل زبانی بزرگ برای فهم متن فارسیِ توضیحات محصول، استخراج ویژگی از داده‌های بدون ساختار، فهم درخواست طبیعی کاربر و تولید توضیح کوتاهِ مستند به ویژگی‌های واقعی به کار می‌رود. عامل هوشمند فقط در گردش‌کارهای محدود و قابل ممیزی، مانند انتخاب منبع داده مجاز، برنامه‌ریزی بازیابی و پیشنهاد کمپین برای تأیید انسان، عمل می‌کند. تصمیم نهایی رتبه‌بندی قابل تکرار و قابل سنجش است.
خروجی نسخه اولیه: اتصال به دو منبع داده و یک دامنه پیشنهادی، مخزن ویژگی، مدل پایه و مدل رتبه‌بندی، API، داشبورد پایش، ثبت رضایت/عدم علاقه، و گزارش آزمایش آفلاین و A/B. دامنه‌های بعدی می‌توانند محصول، خدمت، محتوا، پیشنهاد مکمل و «اقدام بعدی مناسب» باشند.

3. هدف‌گیری خاص این طرح

افزایش ارتباط و اثربخشی پیشنهادهای شخصی‌سازی‌شده، همراه با حفظ حریم خصوصی و کنترل‌پذیری تصمیم‌ها؛ اثبات ارزش در یک دامنه پایلوت طی شش ماه.

- یکپارچه‌سازی حداقل دو منبع داده و ایجاد شناسه و نمای ویژگی با پوشش حداقل ۹۵٪ اقلام پایلوت.

- رائه Top-N با زمان پاسخ صدک ۹۵ کمتر از ۳۰۰ میلی‌ثانیه در بار پایلوتِ توافق‌شده؛ مسیر جایگزین هنگام خطای مدل.

- بهبود حداقل ۱۰٪ در Recall@10 آفلاین نسبت به مبنای محبوب‌ترین‌ها، سپس سنجش نرخ کلیک/تبدیل با A/B؛ اعداد نهایی پس از خط مبنا تثبیت می‌شوند.

- پوشش کاربران جدید با توصیه محتوایی و اقلام محبوبِ زمینه‌ای؛ ثبت دلیل هر پیشنهاد و امکان رد/عدم علاقه.

- اعمال کنترل دسترسی، حداقل‌سازی داده، ثبت نسخه مدل و گزارش کیفیت، سوگیری و هزینه استنتاج.

4. اهمیت انجام این طرح

این سامانه داده‌های موجود را به خدمت قابل استفاده تبدیل می‌کند: کشف بهتر محصولات و خدمات، کاهش جست‌وجوی بی‌نتیجه، افزایش استفاده از ظرفیت موجود، و امکان ارزیابی واقعی ارزش هر پیشنهاد. معماری ماژولار، توسعه دامنه‌های جدید و استقرار در زیرساخت سازمان را ممکن می‌کند. استفاده محدود و هدفمند از LLM، هزینه و خطر خطا را کنترل می‌کند. موفقیت اقتصادی با نرخ تبدیل، درآمد/استفاده افزایشی، حفظ کاربر و هزینه هر هزار توصیه سنجیده می‌شود؛ هیچ افزایش درآمدی پیش از آزمایش ادعا نمی‌شود.

تداوم پیشنهادهای عمومی، از دست رفتن فرصت فروش و خدمت‌رسانی، نبود تصویر یکپارچه از نیاز کاربر، و وابستگی به تصمیم‌های دستی و غیرقابل ارزیابی. رشد حجم داده بدون حاکمیت و کیفیت‌سنجی، این مشکلات را تشدید می‌کند.

5. مشتری این پروژه

| مشتری / بهره‌بردار | نیاز یا انتظار | نحوه استفاده از خروجی پروژه |
| --- | --- | --- |
| کاربران نهایی | پیشنهاد مرتبط و شفاف | مشاهده و ارزیابی پیشنهاد در وب/اپ |
| واحد محصول و بازاریابی | افزایش تعامل و سنجش کمپین | تعریف جایگاه توصیه و مشاهده A/B |
| واحد فروش/خدمات | معرفی خدمت یا محصول مناسب | استفاده از API و داشبورد |
| تیم داده و فناوری | یکپارچگی، پایش و کنترل | اداره خط داده، مدل و امنیت |

6. کارهای انجام‌شده مشابه داخلی

| عنوان پروژه / محصول مشابه | مجری / سازمان | شرح مختصر | میزان شباهت با طرح پیشنهادی |
| --- | --- | --- | --- |

7. کارهای انجام‌شده مشابه خارجی

| عنوان پروژه / محصول | شرکت / سازمان / کشور | شرح مختصر | ارتباط با طرح پیشنهادی |
| --- | --- | --- | --- |
| RecBole | RUCAIBox / متن‌باز | کتابخانه ارزیابی و الگوریتم‌های توصیه | مبنای آزمایش مدل‌ها |
| Transformers4Rec | NVIDIA / متن‌باز | توصیه ترتیبی و مبتنی بر نشست | گزینه مرحله توسعه |
| Feast | Feast / متن‌باز | مخزن ویژگی آنلاین و آفلاین | الگوی همسانی ویژگی |
| Qdrant | Qdrant / متن‌باز | بازیابی برداری اقلام | نامزدسازی محتوایی |
| LangGraph | LangChain / متن‌باز | گردش‌کار عامل و بازبینی انسان | عامل محدود و ممیزی‌پذیر |

RecBole برای مقایسه الگوریتم‌های توصیه، Transformers4Rec برای رفتار ترتیبی، Feast برای همسانی ویژگی‌های آموزش و سرویس، Qdrant برای بازیابی برداری و LangGraph برای گردش‌کار عامل با توقف/بازبینی انسانی بررسی می‌شوند. انتخاب نهایی بر پایه آزمون فنی، هزینه، مجوز و سازگاری با زیرساخت سازمان است. اینها اجزای الهام‌بخش‌اند و لزوماً همه در نسخه اولیه نصب نمی‌شوند.

منابع:

https://github.com/RUCAIBox/RecBole ؛ https://github.com/NVIDIA-Merlin/Transformers4Rec ؛ https://github.com/feast-dev/feast ؛ https://github.com/qdrant/qdrant ؛ https://github.com/langchain-ai/langgraph

8. نیازمندی‌های این پروژه

| نیازمندی | شرح | وضعیت موجود / مورد نیاز |
| --- | --- | --- |
| داده و اتصال | دسترسی خواندنی به کاربران، رویدادها، کاتالوگ، موجودی و قیمت؛ API/CDC | نیازمند توافق |
| کیفیت و حاکمیت | فرهنگ داده، شناسه مشترک، رضایت/مجوز، حذف و نگهداری، آزمون کیفیت | نیازمند طراحی |
| زیرساخت داده | ذخیره‌سازی تحلیلی، صف/زمان‌بند، مخزن ویژگی و نسخه‌بندی | نیازمند ارزیابی |
| مدل و سرویس | خط مبنا، آموزش و ارزیابی، بازیابی/رتبه‌بندی، API و کش | توسعه پروژه |
| LLM و بردار | مدل فارسی/چندزبانه، embedding، بازیابی محدود، سنجش هزینه و خطا | گزینه مشروط به آزمون |
| امنیت و عملیات | SSO، RBAC، TLS، مدیریت اسرار، پایش، لاگ، پشتیبان و بازیابی | نیازمند یکپارچه‌سازی |

دسترسی داده فقط با حساب خدمتِ خواندنی و حداقل مجوز؛ ترجیحاً از replica، CDC یا API به‌جای پرس‌وجوی سنگین روی پایگاه عملیاتی. قرارداد داده شامل مالک، مبنای مجاز استفاده، زمان نگهداری و حذف، کیفیت و SLA باشد. داده حساس پیش از ارسال به LLM حذف/ماسک شود؛ در صورت الزام، مدل در محیط سازمان اجرا شود. ارزیابی با برش زمانی و جلوگیری از نشت داده انجام می‌شود.

9. نیازمندی‌های نیروی انسانی

در این بخش نوع، تعداد و سطح تخصص نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام پروژه مشخص شود. همچنین مدت تقریبی مشارکت هر نقش و وضعیت دسترسی به آن در سازمان تعیین شود.

در صورت نبود نیروی مورد نیاز، می‌توان نیاز به آموزش، جذب، استفاده از مشاور یا برون‌سپاری را در توضیحات ذکر کرد.

| تخصص / نقش مورد نیاز | تعداد | سطح تخصص مورد نیاز | مدت همکاری | موجود / مورد نیاز |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تخصص / نقش مورد نیاز | تعداد | سطح تخصص مورد نیاز | مدت همکاری | موجود / مورد نیاز |
| راهبر محصول/تحلیل کسب‌وکار | ۱ | ارشد | ۶ ماه نیمه‌وقت | تعیین سازمان |
| مهندس داده | ۱ | میانی/ارشد | ۵ ماه | نیازمند تخصیص |
| مهندس یادگیری ماشین/توصیه‌گر | ۱ | ارشد | ۵ ماه | نیازمند تخصیص |
| توسعه‌دهنده Backend/API | ۱ | میانی/ارشد | ۴ ماه | نیازمند تخصیص |
| مهندس MLOps/زیرساخت | ۱ | میانی/ارشد | ۳ ماه | نیازمند تخصیص |
| امنیت، QA و تحلیل آزمایش | ۲ نقش پاره‌وقت | میانی/ارشد | جمعاً ۲ تا ۳ نفر-ماه | نیازمند هماهنگی |

10. نیازمندی‌های مالی و تجهیزاتی

در این بخش برآورد اولیه هزینه‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه ارائه شود. هزینه‌ها باید تا حد امکان بر اساس نیاز واقعی طرح و با تفکیک اقلام اصلی ثبت شوند.

این موارد می‌توانند شامل تجهیزات پردازشی، شبکه، ذخیره‌سازی، تجهیزات تخصصی، نرم‌افزار و لایسنس، خدمات پشتیبانی یا مشاوره، آموزش، نیروی انسانی، توسعه نرم‌افزار، خدمات پیمانکار، نگهداری و سایر هزینه‌های مرتبط باشند.

| مورد | تعداد / مقدار | شرح | هزینه تخمینی |
| --- | --- | --- | --- |
| نیروی انسانی | ۵ تا ۶ نفر | تحلیل، داده، مدل، API، امنیت و آزمون | نرخ مصوب × نفر-ماه |
| پردازش و ذخیره‌سازی | ۱ محیط پایلوت | CPU، ذخیره‌سازی و پشتیبان؛ GPU پس از بنچمارک | استعلام پس از طراحی |
| نرم‌افزار و خدمات | حسب انتخاب | متن‌باز در اولویت؛ پشتیبانی/LLM در صورت نیاز | استعلام و سقف مصرف |
| آزمون و بهره‌برداری | ۱ دوره پایلوت | پایش، امنیت، تست بار و A/B | برآورد ماه دوم |

بودجه اولیه = ۵ تا۶ نفر-ماه × نرخ مصوب نیروی انسانی + هزینه زیرساخت و پشتیبانی بر اساس استعلام. رقم ریالی بدون نرخ داخلی، حجم داده و انتخاب استقرار قابل اتکا نیست؛ در پایان مرحله شناخت، برآورد ریز هزینه و سقف بودجه تصویب می‌شود.

پایگاه‌های داده و APIهای عملیاتی، محیط توسعه/آزمایش، لاگ و سامانه احراز هویت سازمان؛ موجودی واقعی در مرحله شناخت راستی‌آزمایی می‌شود.

محیط پردازش ایزوله، ذخیره‌سازی تحلیلی و پشتیبان، ظرفیت CPU/در صورت نیاز GPU برای آموزش یا استنتاج، پایش و مدیریت اسرار. خرید سخت‌افزار تنها پس از بنچمارک بار و مدل انجام می‌شود.

11. چشم‌انداز طرح و امکان توسعه

پایلوت در یک دامنه و یک کانال، ارائه توصیه Top-N و توضیح کوتاه، داشبورد عملکرد و آزمایش کنترل‌شده؛ تصمیم درباره گسترش پس از تحقق معیارهای کیفیت و ارزش تجاری.

سکوی چنددامنه‌ای و چندکاناله که برای هر کاربر بهترین محصول، خدمت، محتوا یا اقدام بعدی را با توجه به نیت، محدودیت و زمینه پیشنهاد می‌کند؛ قابل اتصال به واحدها و سازمان‌های دیگر با جداسازی داده و سیاست‌ها.

توصیه مکالمه‌ای فارسی با بازیابی از کاتالوگ معتبر؛ مدل‌های ترتیبی و یادگیری باندیتی برای اکتشاف کنترل‌شده؛ بهینه‌سازی چندهدفه برای ارتباط، تنوع، عدالت و حاشیه سود؛ ابزار مدیریت کمپین و شبیه‌سازی سناریو؛ توصیه مبتنی بر گراف ارتباط کاربران و اقلام؛ یادگیری از بازخورد صریح با امکان کنترل ترجیح و توضیح‌پذیری برای کاربر.

12. زمان‌بندی اجرای طرح

| ردیف | مرحله / فعالیت | مدت زمان تخمینی | زمان شروع | زمان پایان |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | مرحله / فعالیت | مدت زمان تخمینی | زمان شروع | زمان پایان |
| ۱ | شناخت مسئله، KPI و قرارداد داده | ماه ۱ | ابتدای ماه ۱ | پایان ماه ۱ |
| ۲ | اتصال، پاک‌سازی و کنترل کیفیت داده | ماه ۲ | ابتدای ماه ۲ | پایان ماه ۲ |
| ۳ | ساخت ویژگی و خط مبنای توصیه | ماه ۳ | ابتدای ماه ۳ | پایان ماه ۳ |
| ۴ | نامزدسازی، رتبه‌بندی و API | ماه ۴ | ابتدای ماه ۴ | پایان ماه ۴ |
| ۵ | LLM محدود، امنیت و تست بار | ماه ۵ | ابتدای ماه ۵ | پایان ماه ۵ |
| ۶ | A/B، اصلاح، مستندسازی و تحویل | ماه ۶ | ابتدای ماه ۶ | پایان ماه ۶ |