# سند تعریف و پیشنهاد پروژه

سامانه بازشناسی و تحلیل جریانی توکن‌محور گفتار فارسی (Stream Speech Recognition)

توسعه سامانه‌ای برای پردازش بلادرنگ صوت فارسی و انتشار تدریجی خروجی ساختاریافته شامل متن، زمان‌بندی، گوینده و ویژگی‌های فرازبانی.

| مشخصه | مقدار |
| --- | --- |
| عنوان طرح | سامانه بازشناسی و تحلیل جریانی توکن‌محور گفتار فارسی (Stream Speech Recognition) |
| حوزه | هوش مصنوعی، پردازش گفتار و مدل‌های چندوجهی |
| راهبری/منتور | تعیین توسط سازمان |
| تاریخ | ۶ آبان ۱۴۰۵ / ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ |
| وضعیت | پیشنهاد اولیه؛ برآوردها و معیارهای پذیرش قابل تثبیت در شروع پروژه |

## 1. عنوان طرح

سامانه بازشناسی و تحلیل جریانی توکن‌محور گفتار فارسی (Stream Speech Recognition)

## 2. شرح موضوع طرح پیشنهادی

مسئله و وضعیت موجود: خروجی بیشتر سامانه‌های بازشناسی گفتار به متن محدود است و اطلاعاتی مانند تغییر گوینده، هیجان، جنسیت ادراک‌شده صدا و رویدادهای گفتاری یا با تأخیر پردازش می‌شود یا در چند سامانه جداگانه تولید می‌گردد. برای مراکز تماس و تحلیل مکالمه، ترکیب خروجی این بخش‌ها در زمان واقعی، به‌ویژه در گفتار فارسی، نیازمند معماری پایدار، زمان‌بندی دقیق، مدیریت فرضیه‌های موقت و قرارداد خروجی مشخص است.

راهکار پیشنهادی و محدوده اجرا: ابتدا یک خط مبنای ASR جریانی با خروجی قطعی و موقت ساخته می‌شود. سپس رمزگذار صوتی مشترک یا معماری چندوظیفه‌ای برای تولید هم‌زمان متن، مرزبندی زمانی، تفکیک گوینده و برچسب‌های صوتی مطالعه و پیاده‌سازی می‌شود. قرارداد رویدادها در سطح توکن/بازه شامل شناسه پایدار، زمان شروع و پایان، speaker_id، متن، وضعیت قطعی‌شدن و برچسب‌های فرازبانی طراحی خواهد شد. خروجی‌های جنسیت و هیجان باید به‌صورت برآورد ویژگی صوت، با امکان عدم قطعیت/نامشخص، و بدون تلقی آن‌ها به‌عنوان هویت یا وضعیت روانی قطعی گزارش شوند.

## 3. هدف‌گیری خاص طرح

هدف اصلی: توسعه سامانه‌ای برای پردازش بلادرنگ صوت فارسی و انتشار تدریجی خروجی ساختاریافته شامل متن، زمان‌بندی، گوینده و ویژگی‌های فرازبانی.

1) تولید متن فارسی به‌صورت تدریجی همراه با بازنگری فرضیه‌های موقت و قطعی‌سازی بخش‌ها.

2) تولید رویدادهای ساختاریافته شامل زمان‌بندی واژه یا قطعه، شناسه گوینده و Confidence قابل استفاده.

3) تشخیص نویز، تغییر گوینده، تفکیک گویندگان و کنترل گفتار هم‌پوشان در حد دامنه آزمایش.

4) افزودن طبقه‌بندی هیجان صوتی و ویژگی صوتی مرتبط با جنسیت با امکان خروجی نامشخص و ارزیابی سوگیری.

5) اندازه‌گیری تأخیر، نرخ خطای بازشناسی، خطای تفکیک و کیفیت برچسب‌های غیرمتنی روی داده واقعی فارسی.

## 4. اهمیت انجام طرح

یک سرویس یکپارچه و جریانی، زمان دسترسی به ویژگی‌های مکالمه را کاهش می‌دهد، اتصال به تحلیل تماس و دستیار زنده را ساده می‌کند و امکان پایش کیفیت و وقایع مکالمه را فراهم می‌سازد. نوآوری قابل ارزیابی در هماهنگ‌سازی زمانی، انتشار توکن تدریجی و کاهش هزینه/تأخیر نسبت به اجرای چند مدل مستقل تعریف می‌شود.

پیامد احتمالی عدم اجرا: استمرار محدودیت‌های فنی موجود، افزایش هزینه یکپارچه‌سازی موردی و کاهش توان رقابت و ارزیابی علمی در محصولات گفتاری فارسی.

## 5. مشتری و بهره‌بردار

| مشتری/بهره‌بردار | نیاز یا انتظار | نحوه استفاده |
| --- | --- | --- |
| مراکز تماس و واحد تضمین کیفیت | رونوشت زنده با اطلاعات گوینده و حالت گفتار | تحلیل مکالمه و پایش برخط |
| تیم‌ دستیار صوتی | اطلاعات تدریجی و ساختاریافته کم‌تأخیر | تغذیه مدیریت مکالمه و تصمیم‌گیری |

## 6. کارهای انجام‌شده مشابه داخلی

خدمات بازشناسی گفتار فارسی و زیرساخت صوتی موجود می‌توانند به‌عنوان خط مبنا و بخش‌هایی از خط پردازش استفاده شوند. سطح پشتیبانی فعلی از توکن‌محوری، تفکیک گوینده و ویژگی‌های غیرمتنی باید با تیم مالک بررسی شود.

## 7. کارهای مشابه خارجی و مقالات مبنا

| مرجع | مجری/زمان | ارتباط با پروژه |
| --- | --- | --- |
| NVIDIA Nemotron ASR Streaming | NVIDIA، مستندات نسخه ۲۰۲۶ | مرجع استنتاج جریانی و اتصال به تفکیک گوینده Sortformer |
| Whisper | OpenAI، ۲۰۲۲ | خط مبنای قدرتمند ASR؛ ذاتاً مدل برخط توکن‌به‌توکن نیست و به راهبرد chunking نیاز دارد |
| Streaming Sortformer | NVIDIA NeMo | مرجع تفکیک گوینده با خروجی جریانی |
| مدل‌های SER و ویژگی صوت | ادبیات Speech Emotion Recognition | مرجع طراحی برچسب‌گذاری و ارزیابی ویژگی‌های غیرمتنی |

## 8. نیازمندی‌های فنی و داده‌ای

| نیازمندی | شرح | وضعیت |
| --- | --- | --- |
| داده صوتی فارسی | تک‌گوینده و چندگوینده؛ مکالمه تلفنی، نویز، لهجه و هم‌پوشانی | نیازمند داده مجاز و تقسیم آزمون مستقل |
| برچسب‌های مرجع | متن، زمان، نوبت گوینده، هیجان و ویژگی صوتی با دستورالعمل روشن | نیازمند برچسب‌گذاری و کنترل توافق |
| مدل ASR و تفکیک | مدل‌های قابل استقرار و قابل تنظیم روی فارسی | نیازمند ارزیابی مدل و مجوز |
| زیرساخت استنتاج | GPU/CPU و ارتباط WebSocket/gRPC برای جریان ورودی و خروجی | نیازمند ظرفیت‌سنجی |
| قرارداد خروجی ساختاریافته | JSON Events با نسخه، partial/final، شناسه توکن و زمان | در پروژه طراحی شود |
| پایش و ارزیابی | محاسبه WER/CER، DER، F1، latency و نرخ اصلاح فرضیه | در پروژه توسعه یابد |

ملاحظه داده: تمامی داده‌های صوتی باید با رضایت، مجوز مصرف مشخص، کمینه‌سازی اطلاعات شخصی و سیاست روشن نگهداری استفاده شوند. داده آموزش، اعتبارسنجی و آزمون باید جدا نگه داشته شود.

## 9. نیازمندی‌های نیروی انسانی

| نقش | تعداد | سطح | مدت |
| --- | --- | --- | --- |

ترکیب فوق برآورد پیشنهادی است و بسته به توان تیم و محدودیت GPU پس از مرحله شناخت بازتنظیم می‌شود.

## 10. نیازمندی‌های مالی و تجهیزاتی

| مورد | تعداد/مقدار | نحوه برآورد |
| --- | --- | --- |

برآورد عددی معتبر پس از انتخاب وزن مدل، اندازه داده، سخت‌افزار و نرخ داخلی منابع تعیین می‌شود؛ ارقام ثابت بدون این اطلاعات ارائه نمی‌شود.

## 11. چشم‌انداز و مسیر توسعه

در گام نخست یک API جریانی پایدار با خروجی ساختاریافته برای گفتار فارسی ساخته می‌شود. در مراحل بعدی امکان تشخیص رخدادهای صوتی، تغییر سبک گفتار، تشخیص زبان در کدسوئیچینگ، خلاصه‌سازی برخط و استنتاج روی دستگاه بررسی خواهد شد. هرگونه استفاده از برچسب جنسیت یا هیجان باید مطابق الزامات حریم خصوصی و محدودیت دقت مدل صورت گیرد.

## 12. زمان‌بندی اجرا و معیارهای پذیرش

| بازه | فعالیت و خروجی مورد انتظار |
| --- | --- |
| ماه ۱ | تعریف قرارداد خروجی، مجموعه ارزیابی فارسی، مرور Nemotron/Whisper و خط مبنا |
| ماه ۲ | توسعه ASR جریانی و رویدادهای partial/final با زمان‌بندی |
| ماه ۳ | اتصال تفکیک گوینده و هم‌ترازی زمانی برخط؛ ارزیابی DER |
| ماه ۴ | افزودن ویژگی‌های صوتی/هیجانی و کالیبراسیون عدم قطعیت |
| ماه ۵ | یکپارچه‌سازی توکن‌محور، بهینه‌سازی تأخیر و آزمون چندجریانی |
| ماه ۶ | پایلوت مرکز تماس، گزارش کیفیت، تحلیل خطا و مستندسازی API |

شاخص‌های پیشنهادی برای ارزیابی:

| شاخص | روش سنجش / معیار پذیرش اولیه |
| --- | --- |
| دقت متن | WER و CER روی مجموعه آزمون فارسی به تفکیک شرایط |
| خطای تفکیک گوینده | DER و خطای انتساب گوینده و مدیریت overlap |
| کیفیت هیجان و ویژگی صوت | Macro-F1 و ماتریس خطا و گزارش عدم قطعیت/سوگیری |
| تأخیر خروجی | p50/p95 از دریافت صوت تا نمایش فرضیه/قطعی‌شدن |
| نرخ بازنگری و پایداری توکن | تعداد اصلاح توکن و زمان قطعی‌سازی |
| کارایی عملیاتی | تعداد جریان هم‌زمان، مصرف GPU و نرخ خطا |

معیارهای عددی پذیرش (از جمله سقف تأخیر، کیفیت و مقیاس هم‌زمانی) باید پس از اندازه‌گیری خط مبنا و با تأیید منتور و مالک محصول در ماه اول نهایی شوند.

منابع اولیه:

https://docs.nvidia.com/nim/speech/26.10.0/about/release-notes.html

https://docs.nvidia.com/nim/speech/26.10.0/reference/support-matrix/asr.html

https://arxiv.org/abs/2212.04356

https://github.com/NVIDIA/NeMo