سند تعریف و پیشنهاد پروژه

فرم پیشنهادی برای تعریف پروژه

این سند صرفاً بر اساس سرفصل‌های تعیین‌شده برای معرفی، تشریح و برآورد اولیه پروژه تدوین شده است.

| عنوان طرح | دستیار هوشمند بلادرنگ اپراتور مرکز تماس |
| --- | --- |
| نام راهبر پروژه/منتور | عرفان زینیوند |
| واحد / حوزه مربوطه | شرکت آوید |
| تاریخ تهیه سند | 1405/08/04 |

1. عنوان طرح

عنوان طرح باید کوتاه، مشخص و گویا باشد و تا حد امکان ماهیت اصلی، حوزه کاربرد و موضوع پروژه را نشان دهد. عنوان انتخاب‌شده باید به‌گونه‌ای باشد که مخاطب بدون نیاز به توضیح اضافی، دید اولیه‌ای از موضوع پروژه به دست آورد.

عنوان طرح:

دستیار هوشمند بلادرنگ اپراتور مرکز تماس

2. شرح موضوع طرح پیشنهادی

در این بخش، موضوع پروژه به‌صورت روشن و جامع تشریح شود. شرح باید مشخص کند پروژه چه مسئله یا نیازی را هدف قرار داده، ایده اصلی چیست، چه راهکاری پیشنهاد می‌شود و در پایان چه محصول، سامانه، خدمت، زیرساخت، فرآیند یا قابلیت جدیدی ایجاد خواهد شد.

در شرح موضوع می‌توان متناسب با ماهیت پروژه به موارد زیر پرداخت:

•  وضعیت فعلی و مسئله یا نیاز موجود

•  ایده و راهکار پیشنهادی

•  نحوه کلی اجرای طرح

•  قابلیت‌ها یا خروجی‌های مورد انتظار

•  محدوده کلی پروژه و نتیجه مورد انتظار از اجرای آن

شرح موضوع طرح:

در مرکز تماس، اپراتور در حین مکالمه باید هم‌زمان چند کار انجام دهد: فهم دقیق نیاز مشتری، جست‌وجو در پایگاه دانش، رعایت الزامات و اسکریپت، و ثبت نتیجه. این بار شناختی به افزایش زمان مکالمه، پاسخ نادرست یا ناقص، نارضایتی مشتری و وابستگی شدید به تجربه اپراتور منجر می‌شود؛ اپراتور تازه‌کار ماه‌ها زمان نیاز دارد تا به کیفیت قابل قبول برسد.

این پروژه یک دستیار بلادرنگ می‌سازد که در کنار اپراتور می‌نشیند و بدون اینکه جای او را بگیرد، در لحظه کمک می‌کند. صوت مکالمه به‌صورت جریان به سامانه داده می‌شود، با ASR جریانی فارسی به متن تبدیل می‌گردد، گفتار مشتری و اپراتور تفکیک می‌شود و پیام اصلی و مرحله مکالمه تشخیص داده می‌شود. سپس سامانه از پایگاه دانش سازمان، پاسخ پیشنهادی، کارت اطلاعات و اقدام بعدی را برمی‌گرداند و در صورت لزوم هشدار می‌دهد.

اپراتور می‌تواند مستقل از گفتار، اطلاعاتی را وارد کند یا از میان گزینه‌ها انتخاب کند؛ مانند نوع مشتری، محصول، مشکل و نتیجه جست‌وجو. این ورودی‌ها به دستیار کمک می‌کند مسیر راهنمایی را دقیق‌تر کند. همه پیشنهادها در قالب پیشنهاد ارائه می‌شوند و تصمیم نهایی با اپراتور است؛ این نکته برای پذیرش انسانی و کاهش ریسک عملیاتی حیاتی است.

اجرای طرح شامل ساخت خط لوله صوتی کم‌تأخیر، موتور تشخیص نیت و مرحله مکالمه، لایه بازیابی از پایگاه دانش، موتور تولید پیشنهاد با کنترل انطباق و رابط میزکار اپراتور است. هدف طراحی، تأخیر سرتاسری کمتر از یک ثانیه از پایان جمله مشتری تا نمایش پیشنهاد است.

خروجی نسخه اول یک میزکار قابل استفاده در پایلوت است که پیشنهاد پاسخ، کارت دانش، هشدار انطباق، خلاصه پس از تماس و گزارش کیفیت تولید می‌کند. جایگزینی اپراتور، تماس خروجی خودکار و تغییر در سوئیچ تلفنی موجود خارج از محدوده این فاز است؛ اتصال از طریق نرم‌افزار اپراتور یا API مرکز تماس انجام می‌شود.

3. هدف‌گیری خاص این طرح

در این بخش اهداف مشخص پروژه بیان شود. اهداف باید تا حد امکان روشن، قابل ارزیابی و مرتبط با نتیجه مورد انتظار پروژه باشند و نشان دهند پس از اجرای طرح چه تغییر، بهبود یا قابلیت مشخصی ایجاد خواهد شد.

اهداف می‌توانند شامل رفع یک مشکل مشخص، ایجاد قابلیت جدید، افزایش امنیت یا کیفیت، کاهش هزینه یا وابستگی، افزایش بهره‌وری، ایجاد دانش فنی، بومی‌سازی فناوری یا توسعه یک محصول و خدمت باشند.

هدف اصلی طرح:

هدف اصلی، افزایش کیفیت و سرعت پاسخ‌گویی اپراتور در لحظه با یک دستیار هوشمند فارسی است که روی زیرساخت داخلی اجرا شود و داده مکالمه از سازمان خارج نشود.

در پایان شش ماه باید یک نمونه کارکردی با مکالمه واقعی، تأخیر قابل قبول و اندازه‌گیری اثر بر شاخص‌های مرکز تماس تحویل شود.

اهداف اختصاصی طرح:

کاهش میانگین زمان مکالمه و زمان پاسخ به مشتری از طریق پیشنهاد پاسخ و مسیر حل در لحظه.

افزایش نرخ حل در تماس اول با راهنمایی اپراتور به سمت پاسخ درست و کامل.

کاهش زمان آموزش اپراتور تازه‌کار با ارائه راهنمای مرحله‌به‌مرحله و کارت‌های دانش.

ایجاد زیرساخت داده و ارزیابی برای سنجش کیفیت مکالمه و تولید بازخورد مستمر برای بهبود مدل‌ها.

4. اهمیت انجام این طرح

در این بخش دلایل ضرورت و اهمیت اجرای طرح بیان شود. مشخص شود چرا سازمان باید برای اجرای این پروژه زمان، منابع و هزینه اختصاص دهد و اجرای آن چه ارزش فنی، عملیاتی، اقتصادی، امنیتی، راهبردی یا توسعه‌ای ایجاد می‌کند.

در صورت امکان پیامدهای عدم اجرای طرح، ریسک‌های ادامه وضعیت موجود، فرصت‌های از دست‌رفته و تأثیر پروژه بر کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری، کیفیت خدمات، استقلال فنی یا پاسخ‌گویی به نیازهای آینده نیز تشریح شود.

اهمیت و ضرورت اجرای طرح:

مرکز تماس، نقطه تماس مستقیم سازمان با مشتری است و کیفیت آن به‌طور مستقیم بر رضایت مشتری و هزینه خدمات اثر می‌گذارد.

بخش قابل توجهی از هزینه مرکز تماس به زمان اپراتور و آموزش او وابسته است؛ دستیار بلادرنگ دقیقاً همین دو مؤلفه را هدف می‌گیرد.

شرکت اجزای اصلی شامل ASR، TTS، مدل زبانی، جست‌وجو و تحلیل تماس را در اختیار دارد؛ این پروژه آن‌ها را در یک محصول با ارزش بازار بالا ترکیب می‌کند.

این پروژه پایه محصول agent assist است که در بازار داخلی رقیب بومی جدی ندارد و می‌تواند به‌عنوان سرویس به سایر مراکز تماس عرضه شود.

پیامدهای احتمالی عدم اجرای طرح:

کیفیت پاسخ‌دهی به تجربه فردی اپراتور وابسته می‌ماند و در ساعات اوج و برای اپراتورهای تازه‌کار افت محسوسی دارد.

داده ارزشمند مکالمات برای بهبود فرایند و آموزش استفاده نمی‌شود و صرفاً برای بایگانی نگهداری می‌گردد.

فرصت عرضه یک محصول بومی در این حوزه به رقبا یا راهکارهای خارجی واگذار می‌شود.

5. مشتری این پروژه

در این بخش مشتری، بهره‌بردار یا استفاده‌کننده اصلی خروجی پروژه مشخص شود. مشتری می‌تواند یک فرد، واحد سازمانی، شرکت، سازمان یا مجموعه داخلی و خارجی باشد. در صورت وجود چند گروه مشتری یا بهره‌بردار، هر یک به‌صورت جداگانه ذکر شوند.

همچنین مشخص شود هر مشتری چه نیاز یا انتظاری از پروژه دارد و خروجی پروژه چگونه مورد استفاده او قرار خواهد گرفت.

| مشتری / بهره‌بردار | نیاز یا انتظار | نحوه استفاده از خروجی پروژه |
| --- | --- | --- |
| مراکز تماس سازمان‌های بزرگ مانند بانک، بیمه و خرده‌فروشی | کاهش زمان مکالمه و افزایش رضایت مشتری | استفاده اپراتور از میزکار دستیار در تماس‌های زنده |
| واحد پشتیبانی داخلی مرکز | پاسخ سریع‌تر و یکنواخت‌تر به کاربران | استقرار داخلی روی صف تیکت و تماس |
| واحد آموزش و کیفیت مرکز تماس | ارزیابی و آموزش مبتنی بر داده واقعی | استفاده از خلاصه‌ها و گزارش‌های کیفیت برای بازخورد |
| شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مرکز تماس | افزودن قابلیت متمایز به سرویس خود | عرضه به‌صورت API یا نسخه سفید برند |

6. کارهای انجام‌شده مشابه داخلی

در این بخش پروژه‌ها، محصولات، سامانه‌ها، تحقیقات یا فعالیت‌های مشابه انجام‌شده در داخل سازمان یا کشور بررسی شوند. هدف، شناخت تجربیات موجود، جلوگیری از انجام کار تکراری و استفاده از نقاط قوت و درس‌آموخته‌های نمونه‌های مشابه است.

برای هر نمونه، در صورت دسترسی، موضوع، مجری، شرح مختصر، میزان شباهت با طرح پیشنهادی و نکات قابل استفاده ثبت شود.

| عنوان پروژه / محصول مشابه | مجری / سازمان | شرح مختصر | میزان شباهت با طرح پیشنهادی |
| --- | --- | --- | --- |
| سامانه تحلیل مرکز تماس مرکز | مرکز | پیاده‌سازی متن مکالمات، تحلیل و گزارش پس از تماس | متوسط تا بالا در داده و تحلیل؛ فاقد کمک زنده |
| چت‌بات مرکز تماس مرکز | مرکز | پاسخ خودکار به مشتری به‌جای اپراتور | متوسط؛ همان موتور دانش با سناریوی متفاوت |
| سامانه‌های ضبط و پایش مکالمه داخلی | شرکت‌های نرم‌افزاری داخلی | ضبط، بایگانی و بازبینی نمونه‌ای مکالمات | پایین در هوشمندی؛ مکمل داده پروژه |
| سرویس ASR فارسی مرکز | مرکز | تبدیل مکالمه به متن به‌صورت جریانی | بالا در لایه فنی |

جمع‌بندی بررسی نمونه‌های داخلی:

زیرساخت داده و گفتار در مرکز موجود است، اما هیچ سامانه‌ای کمک هم‌زمان و مبتنی بر مدل زبانی به اپراتور ارائه نمی‌دهد.

رقابت داخلی بیشتر در بخش تحلیل پس از تماس متمرکز است؛ کمک در لحظه، شکاف اصلی بازار داخلی است.

همین شکاف ارزش متمایز پروژه را مشخص می‌کند و ریسک هم‌پوشانی با محصولات موجود را کاهش می‌دهد.

7. کارهای انجام‌شده مشابه خارجی

در این بخش نمونه پروژه‌ها، محصولات، سامانه‌ها، فناوری‌ها، تحقیقات یا راهکارهای مشابه خارجی بررسی شوند. این بررسی می‌تواند شامل محصولات تجاری، پروژه‌های متن‌باز، تحقیقات دانشگاهی، مقالات یا تجربیات سازمان‌ها و شرکت‌های بین‌المللی باشد.

برای هر نمونه بهتر است قابلیت‌های اصلی، نقاط قابل استفاده، شباهت و تفاوت آن با طرح پیشنهادی و تجربه‌ای که می‌توان در پروژه به کار گرفت مشخص شود.

| عنوان پروژه / محصول | شرکت / سازمان / کشور | شرح مختصر | ارتباط با طرح پیشنهادی |
| --- | --- | --- | --- |
| Cresta | آمریکا | دستیار بلادرنگ و تحلیل مکالمه با مدل زبانی | بالا؛ مرجع اصلی طراحی محصول |
| Observe.AI | آمریکا | تحلیل مکالمه، تضمین کیفیت و کمک به اپراتور | بالا |
| Google Cloud CCAI Agent Assist | آمریکا | پیشنهاد پاسخ و کارت دانش در جریان تماس | بالا؛ مرجع طراحی اتصال و تجربه کاربری |
| ASAPP و Level AI | آمریکا | خودکارسازی و کمک هوشمند در مرکز تماس | متوسط تا بالا |

جمع‌بندی بررسی نمونه‌های خارجی:

بازار خارجی نشان می‌دهد agent assist یک دسته محصول بالغ است، اما راهکارها عمدتاً ابری، انگلیسی‌محور و متکی به سرویس‌های بیرونی هستند.

عناصر قابل استفاده شامل معماری تفکیک گفتار، الگوی کارت دانش، نمایش پیشنهاد همراه با سطح اطمینان و سنجه‌های کیفیت است.

تمایز ما فارسی‌بودن، تأخیر بهینه‌شده برای زیرساخت داخلی، خودمیزبانی و یکپارچگی با سامانه‌های موجود مشتری خواهد بود.

8. نیازمندی‌های این پروژه

در این بخش تمامی نیازمندی‌های اصلی مورد نیاز برای طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، آزمایش و بهره‌برداری از پروژه مشخص شوند. نوع نیازمندی‌ها متناسب با ماهیت هر پروژه تعیین می‌شود.

این نیازمندی‌ها می‌توانند شامل نیازمندی‌های فنی، زیرساختی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه، ذخیره‌سازی، پردازش، پایگاه داده، محیط توسعه و آزمایش، دسترسی‌ها، داده‌ها، سامانه‌های جانبی، APIها، لایسنس‌ها و منابع دانشی باشند.

| نیازمندی | شرح | وضعیت موجود / مورد نیاز |
| --- | --- | --- |
| ASR جریانی فارسی | تبدیل گفتار به متن هم‌زمان با مکالمه و با تأخیر کم | موجود؛ نیازمند بهینه‌سازی برای استریم |
| تفکیک گوینده | تشخیص گفتار مشتری از اپراتور در مکالمه | مورد نیاز؛ قابل پیاده‌سازی روی خروجی ASR |
| پایگاه دانش و بازیابی | جست‌وجوی معنایی در دانش سازمان برای پیشنهاد پاسخ | موجود؛ ai-search-platform و مدل امبدینگ |
| موتور مدل زبانی کم‌تأخیر | تولید پیشنهاد، خلاصه و اقدام بعدی | نیازمند ظرفیت استنتاج GPU |
| بستر ارتباطی بلادرنگ | WebSocket یا WebRTC و اتصال به نرم‌افزار مرکز تماس | مورد نیاز |
| پایش و ارزیابی | ثبت تأخیر، دقت پیشنهاد و رخدادهای عملیاتی | مورد نیاز؛ ابزار متن‌باز کافی است |

توضیحات تکمیلی:

حریم خصوصی مکالمه و رضایت مشتری باید از ابتدا لحاظ شود؛ داده پایلوت محدود، ناشناس و با مجوز سازمان میزبان جمع‌آوری می‌گردد.

معیار پذیرش فنی: تأخیر سرتاسری کمتر از یک ثانیه در صدک ۹۵، دقت قابل قبول پیشنهاد در مجموعه ارزیابی و عدم قطع سرویس در طول تماس.

9. نیازمندی‌های نیروی انسانی

در این بخش نوع، تعداد و سطح تخصص نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام پروژه مشخص شود. همچنین مدت تقریبی مشارکت هر نقش و وضعیت دسترسی به آن در سازمان تعیین شود.

در صورت نبود نیروی مورد نیاز، می‌توان نیاز به آموزش، جذب، استفاده از مشاور یا برون‌سپاری را در توضیحات ذکر کرد.

| تخصص / نقش مورد نیاز | تعداد | سطح تخصص مورد نیاز | مدت همکاری | موجود / مورد نیاز |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مهندس بک‌اند و سامانه‌های بلادرنگ | ۱ | mid | ۶ ماه | موجود |
| مهندس یادگیری ماشین و پردازش زبان | ۱ | mid | ۶ ماه | موجود |
| مهندس فرانت‌اند (میزکار اپراتور) | ۱ | junior | ۵ ماه | موجود |
| مهندس صدا و ASR | ۱ | junior تا mid | ۶ ماه | موجود |
| منتور و راهبر پروژه | ۱ | senior | ۲۰ درصد زمان، ۶ ماه | موجود |

توضیحات تکمیلی در خصوص نیروی انسانی:

تیم چهارنفره با تقسیم کار روشن میان بک‌اند بلادرنگ، مدل و بازیابی، فرانت‌اند و صدا سازمان می‌یابد. نقش مهندس صدا در این پروژه حیاتی است.

در صورت نیاز، مشاوره کوتاه‌مدت از تیم مرکز تماس برای دسترسی به داده واقعی و طراحی سناریوی پایلوت پیش‌بینی می‌شود.

10. نیازمندی‌های مالی و تجهیزاتی

در این بخش برآورد اولیه هزینه‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه ارائه شود. هزینه‌ها باید تا حد امکان بر اساس نیاز واقعی طرح و با تفکیک اقلام اصلی ثبت شوند.

این موارد می‌توانند شامل تجهیزات پردازشی، شبکه، ذخیره‌سازی، تجهیزات تخصصی، نرم‌افزار و لایسنس، خدمات پشتیبانی یا مشاوره، آموزش، نیروی انسانی، توسعه نرم‌افزار، خدمات پیمانکار، نگهداری و سایر هزینه‌های مرتبط باشند.

| مورد | تعداد / مقدار | شرح | هزینه تخمینی |
| --- | --- | --- | --- |
| نیروی انسانی | ۲۴ نفر-ماه | چهار نفر در شش ماه به‌علاوه سهم زمانی منتور | بر اساس نرخ داخلی واحد مالی |
| پردازش GPU | حدود ۲۵۰۰ ساعت | سرویس‌دهی کم‌تأخیر مدل زبانی و ASR | حساس‌تر از سایر پروژه‌ها به دلیل نیاز تأخیر |
| سرور و ذخیره‌سازی | ۲ سرور کاربردی | پایگاه داده، کش و ذخیره داده ارزیابی | قابل تأمین از زیرساخت موجود |
| دسترسی به محیط پایلوت مرکز تماس | ۱ مرکز تماس | اتصال به نرم‌افزار اپراتور و داده مکالمه با مجوز | مورد نیاز |
| ابزار و مجوز نرم‌افزاری | ۱ مجموعه | پایش، آزمون بار و طراحی رابط | عمدتاً متن‌باز |
| آزمون و پایلوت میدانی | ۵ هفته | اجرای پایلوت با اپراتور واقعی و اصلاح | هزینه عملیاتی |

برآورد تقریبی کل هزینه پروژه:

برآورد اولیه در محدوده ۶ تا ۸ میلیارد تومان است که سهم اصلی آن هزینه نیروی انسانی (۲۴ نفر-ماه) است. هزینه پردازش در این پروژه به دلیل نیاز به تأخیر کم، حساس‌تر از سایر پروژه‌هاست و باید با نرخ روز تکمیل شود.

تجهیزات و امکانات موجود در سازمان:

سرویس ASR فارسی، مدل امبدینگ و ai-search-platform، زیرساخت ذخیره‌سازی، نرم‌افزار مرکز تماس و داده مکالمات موجود.

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای تأمین:

ظرفیت GPU با تأخیر کم و در صورت نیاز سرور اختصاصی برای استریم صدا؛ دسترسی به پایگاه دانش و محیط آزمون یکی از مراکز تماس.

11. چشم‌انداز طرح و امکان توسعه

در این بخش آینده پروژه و امکان گسترش آن پس از اجرای نسخه اولیه تشریح شود. مشخص شود آیا پروژه صرفاً برای رفع یک نیاز فعلی طراحی شده یا قابلیت تبدیل شدن به یک راهکار بلندمدت، سامانه جامع، پلتفرم، محصول یا خدمت قابل توسعه را دارد.

متناسب با پروژه می‌توان امکان توسعه قابلیت‌های جدید، افزایش ظرفیت و تعداد کاربران، استفاده در سایر واحدها یا سازمان‌ها، اتصال به سامانه‌های دیگر، توسعه نسخه‌های بعدی، تجاری‌سازی یا استفاده از فناوری‌های جدید در آینده را بررسی کرد.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت طرح:

در شش ماه، پایلوت با یک مرکز تماس و حدود بیست اپراتور، همراه با اندازه‌گیری شاخص‌های زمان مکالمه و نرخ حل در تماس اول.

تحویل مستندات فنی و راهنمای استقرار برای تکرار در مراکز تماس دیگر.

ایجاد مجموعه ارزیابی مکالمه فارسی برای سنجش مستمر کیفیت پیشنهادها.

چشم‌انداز بلندمدت طرح:

تبدیل به محصول agent assist و تحلیل کیفیت خودکار قابل عرضه به مراکز تماس سازمان‌های دیگر.

پشتیبانی از چند مستأجر با پایگاه دانش اختصاصی هر سازمان و گزارش‌های مدیریتی.

قابلیت‌ها و مسیرهای توسعه آتی:

افزودن نسخه چندزبانه و پشتیبانی از گویش‌های فارسی برای بازارهای منطقه‌ای.

گسترش به دستیار فروش و تحلیل رقابتی در حین مکالمه.

عامل خودکار برای تماس‌های ساده و یکپارچه‌سازی با CRM برای ثبت خودکار نتیجه.

12. زمان‌بندی اجرای طرح

در این بخش مدت زمان مورد نیاز برای اجرای پروژه برآورد شود. پروژه تا حد امکان به مراحل اصلی تقسیم و زمان تقریبی هر مرحله مشخص شود. مراحل می‌توانند متناسب با پروژه شامل مطالعه، طراحی، تأمین نیازمندی‌ها، توسعه، پیاده‌سازی، آزمایش، اصلاح و تحویل باشند.

| ردیف | مرحله / فعالیت | مدت زمان تخمینی | زمان شروع | زمان پایان |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مطالعه، طراحی معماری بلادرنگ و تعریف شاخص‌ها | ۳ هفته | هفته ۱ | هفته ۳ |
| 2 | آماده‌سازی خط لوله صوتی و ASR جریانی | ۵ هفته | هفته ۴ | هفته ۸ |
| 3 | پایگاه دانش و موتور بازیابی | ۴ هفته | هفته ۴ | هفته ۷ |
| 4 | موتور پیشنهاد و کنترل انطباق | ۵ هفته | هفته ۹ | هفته ۱۳ |
| 5 | میزکار اپراتور و یکپارچه‌سازی | ۴ هفته | هفته ۱۴ | هفته ۱۷ |
| 6 | پایلوت، اندازه‌گیری و اصلاح | ۳ هفته | هفته ۱۸ | هفته ۲۰ |
| 7 | مستندسازی و تحویل | ۲ هفته | هفته ۲۱ | هفته ۲۲ |

مدت زمان کل تخمینی اجرای طرح:

حدود ۲۶ هفته (شش ماه) شامل بافر زمانی برای بازبینی، پردازش بازخورد پایلوت و پایدارسازی؛ جدول زمان‌بندی، ۲۲ هفته فعالیت اجرایی را پوشش می‌دهد.

توضیحات تکمیلی در خصوص زمان‌بندی:

مراحل خط لوله صوتی و پایگاه دانش از هفته دوم به‌صورت موازی آغاز می‌شوند تا زمان یکپارچه‌سازی کاهش یابد. بازبینی منتور در پایان هر مرحله انجام می‌شود.