سند تعریف و پیشنهاد پروژه

فرم پیشنهادی برای تعریف پروژه

این سند صرفاً بر اساس سرفصل‌های تعیین‌شده برای معرفی، تشریح و برآورد اولیه پروژه تدوین شده است.

| عنوان طرح | مصاحبه‌گر هوشمند و سامانه بررسی و رتبه‌بندی رزومه |
| --- | --- |
| نام راهبر پروژه/منتور | مرتضی علیخانی |
| واحد / حوزه مربوطه | شرکت آوید |
| تاریخ تهیه سند | 1405/08/04 |

1. عنوان طرح

عنوان طرح باید کوتاه، مشخص و گویا باشد و تا حد امکان ماهیت اصلی، حوزه کاربرد و موضوع پروژه را نشان دهد. عنوان انتخاب‌شده باید به‌گونه‌ای باشد که مخاطب بدون نیاز به توضیح اضافی، دید اولیه‌ای از موضوع پروژه به دست آورد.

عنوان طرح:

مصاحبه‌گر هوشمند و سامانه بررسی و رتبه‌بندی رزومه

2. شرح موضوع طرح پیشنهادی

در این بخش، موضوع پروژه به‌صورت روشن و جامع تشریح شود. شرح باید مشخص کند پروژه چه مسئله یا نیازی را هدف قرار داده، ایده اصلی چیست، چه راهکاری پیشنهاد می‌شود و در پایان چه محصول، سامانه، خدمت، زیرساخت، فرآیند یا قابلیت جدیدی ایجاد خواهد شد.

در شرح موضوع می‌توان متناسب با ماهیت پروژه به موارد زیر پرداخت:

•  وضعیت فعلی و مسئله یا نیاز موجود

•  ایده و راهکار پیشنهادی

•  نحوه کلی اجرای طرح

•  قابلیت‌ها یا خروجی‌های مورد انتظار

•  محدوده کلی پروژه و نتیجه مورد انتظار از اجرای آن

شرح موضوع طرح:

در فرایند جذب کنونی، غربالگری رزومه‌ها عمدتاً به‌صورت دستی و با جست‌وجوی کلیدواژه در فایل‌هایی با قالب‌های ناهمگون انجام می‌شود. نتیجه، وابسته به قضاوت فردی، غیریکنواخت و زمان‌بر است و در حجم بالا بخشی از رزومه‌های مناسب نادیده گرفته می‌شود. در مرحله مصاحبه نیز مصاحبه اولیه برای هر متقاضی زمان زیادی از کارشناسان می‌گیرد، پرسش‌ها و معیارهای ارزیابی میان مصاحبه‌ها یکسان نیست و بازخورد مکتوب و قابل مقایسه‌ای تولید نمی‌شود.

ایده اصلی، ساخت یک پلتفرم یکپارچه برای دو مرحله پیش از استخدام است: مصاحبه‌گر هوشمند و سامانه بررسی رزومه. در بخش مصاحبه، متقاضی با یک عامل هوش مصنوعی گفت‌وگو می‌کند که پرسش‌ها را بر پایه شرح شغل و معیارهای تعریف‌شده سازمان مطرح می‌کند و پاسخ‌ها را در همان لحظه ارزیابی می‌نماید. رابط اصلی صوتی است و از سرویس‌های ASR و TTS موجود در شرکت استفاده می‌شود؛ نسخه متنی نیز برای متقاضیانی که امکان یا تمایل به گفتار ندارند فراهم می‌گردد. سازمان می‌تواند مجموعه پرسش‌ها، وزن هر پرسش، شیوه ارزیابی هر پاسخ و معیار ارزیابی کلی را تعریف و شخصی‌سازی کند؛ این تنظیمات به‌صورت ساختاریافته به موتور ارزیابی تزریق می‌شوند.

در بخش رزومه، کارشناس فایل‌های PDF و DOCX را بارگذاری می‌کند؛ سامانه متن را استخراج، بخش‌بندی و در قالبی ساختاریافته و یکسان شامل اطلاعات هویتی، سوابق شغلی، تحصیلات، مهارت‌ها، پروژه‌ها و گواهینامه‌ها نرمال‌سازی و ذخیره می‌نماید. سپس با استفاده از مدل امبدینگ فارسی و سرویس ai-search-platform، جست‌وجوی معنایی و رتبه‌بندی رزومه‌ها در برابر شرح شغل انجام می‌شود. بدین ترتیب کارشناس می‌تواند به‌جای مرور صدها فایل، پرسشی مانند «تجربه کار با Kubernetes در تیم‌های کوچک» را مطرح کند و فهرست رتبه‌بندی‌شده را همراه با دلیل بازیابی دریافت نماید.

اجرای طرح در چهار ماژول پیش می‌رود: خط لوله پردازش و نمایه‌سازی رزومه؛ موتور مصاحبه صوتی و متنی بر پایه جریان بلادرنگ صدا؛ موتور ارزیابی و تولید گزارش؛ و رابط وب سازمان به‌همراه پنل متقاضی. هر ماژول مستقل قابل آزمایش است و در پایان ماه چهارم در یک محیط پایلوت داخلی به هم متصل می‌شوند.

خروجی نهایی یک سامانه قابل استقرار است که برای هر متقاضی گزارش ارزیابی ساختاریافته تولید می‌کند: امتیاز به‌ازای هر معیار، شواهد متنی از پاسخ‌ها، نقاط قوت و ضعف و توصیه نهایی همراه با دلیل. محدوده نسخه اول شامل مشاغل دانش‌محور و مصاحبه‌های ساختاریافته است؛ تصمیم‌گیری خودکار استخدام، ارزیابی ویدیویی و یکپارچه‌سازی با سامانه‌های ATS خارجی در این فاز خارج از محدوده تعریف می‌شود، اما معماری برای افزودن آن‌ها باز نگه داشته می‌شود.

3. هدف‌گیری خاص این طرح

در این بخش اهداف مشخص پروژه بیان شود. اهداف باید تا حد امکان روشن، قابل ارزیابی و مرتبط با نتیجه مورد انتظار پروژه باشند و نشان دهند پس از اجرای طرح چه تغییر، بهبود یا قابلیت مشخصی ایجاد خواهد شد.

اهداف می‌توانند شامل رفع یک مشکل مشخص، ایجاد قابلیت جدید، افزایش امنیت یا کیفیت، کاهش هزینه یا وابستگی، افزایش بهره‌وری، ایجاد دانش فنی، بومی‌سازی فناوری یا توسعه یک محصول و خدمت باشند.

هدف اصلی طرح:

هدف اصلی، ساخت یک سامانه بومی و قابل استقرار برای خودکارسازی مرحله غربالگری رزومه و مصاحبه اولیه است، به‌گونه‌ای که خروجی آن برای تصمیم انسانی قابل اتکا، قابل توضیح و قابل بازبینی باشد.

در پایان شش ماه، سامانه باید بتواند یک چرخه کامل از بارگذاری رزومه تا تولید گزارش مصاحبه را برای یک شرح شغل واقعی، با داده واقعی و روی زیرساخت خود شرکت اجرا کند.

اهداف اختصاصی طرح:

کاهش زمان غربالگری هر رزومه از چند دقیقه به چند ثانیه و کاهش زمان صرف‌شده برای مصاحبه اولیه حداقل به نصف.

یکنواخت‌سازی ارزیابی از طریق معیارهای صریح، وزن‌های قابل تنظیم و گزارش‌های قابل مقایسه میان متقاضیان.

ایجاد قابلیت جست‌وجوی معنایی فارسی روی بانک رزومه سازمان و رتبه‌بندی خودکار رزومه‌ها در برابر شرح شغل.

ارزیابی عملی سرویس‌های ASR و TTS فارسی در سناریوی واقعی گفتار محاوره‌ای و تولید داده ارزیابی برای بهبود آن‌ها در مرکز.

4. اهمیت انجام این طرح

در این بخش دلایل ضرورت و اهمیت اجرای طرح بیان شود. مشخص شود چرا سازمان باید برای اجرای این پروژه زمان، منابع و هزینه اختصاص دهد و اجرای آن چه ارزش فنی، عملیاتی، اقتصادی، امنیتی، راهبردی یا توسعه‌ای ایجاد می‌کند.

در صورت امکان پیامدهای عدم اجرای طرح، ریسک‌های ادامه وضعیت موجود، فرصت‌های از دست‌رفته و تأثیر پروژه بر کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری، کیفیت خدمات، استقلال فنی یا پاسخ‌گویی به نیازهای آینده نیز تشریح شود.

اهمیت و ضرورت اجرای طرح:

استخدام، ورودی اصلی سرمایه انسانی هر سازمان است و کیفیت آن به‌طور مستقیم بر بهره‌وری اثر می‌گذارد؛ در حالی که فرایند فعلی به دلیل حجم و پراکندگی داده، کند و غیرشفاف است.

این پروژه دو دارایی موجود شرکت، یعنی پشته گفتار و جست‌وجوی معنایی، را در یک محصول قابل عرضه کنار هم می‌گذارد و برای نخستین بار یک مسیر کامل استخدام هوشمند می‌سازد که قابل ارائه به سازمان‌های دیگر است.

گزارش‌های ارزیابی ساختاریافته، شفافیت و قابلیت بازبینی تصمیم‌ها را افزایش می‌دهند و ریسک تصمیم‌های سلیقه‌ای و تبعیض ناخواسته را کاهش می‌دهند.

پروژه برای ترکیب junior و mid طراحی شده است: دامنه روشن، اجزای مستقل و امکان تحویل تدریجی؛ در عین حال یک نیاز واقعی و قابل استفاده در مرکز را پوشش می‌دهد.

پیامدهای احتمالی عدم اجرای طرح:

فرایند جذب دستی و کند باقی می‌ماند و در حجم بالای درخواست، فرصت جذب نیروی مناسب از دست می‌رود.

سرمایه‌گذاری انجام‌شده در ASR، TTS و جست‌وجوی معنایی به محصول قابل فروش تبدیل نمی‌شود و در حد نمونه اولیه می‌ماند.

این نیاز در نهایت با خرید راهکار خارجی یا سفارشی‌سازی پرهزینه تأمین می‌شود؛ گزینه‌ای که به دلیل محدودیت دسترسی و الزامات نگهداری داده برای مرکز مناسب نیست.

5. مشتری این پروژه

در این بخش مشتری، بهره‌بردار یا استفاده‌کننده اصلی خروجی پروژه مشخص شود. مشتری می‌تواند یک فرد، واحد سازمانی، شرکت، سازمان یا مجموعه داخلی و خارجی باشد. در صورت وجود چند گروه مشتری یا بهره‌بردار، هر یک به‌صورت جداگانه ذکر شوند.

همچنین مشخص شود هر مشتری چه نیاز یا انتظاری از پروژه دارد و خروجی پروژه چگونه مورد استفاده او قرار خواهد گرفت.

| مشتری / بهره‌بردار | نیاز یا انتظار | نحوه استفاده از خروجی پروژه |
| --- | --- | --- |
| واحد جذب و منابع انسانی شرکت آوید | کاهش بار غربالگری و یکنواخت‌سازی ارزیابی | استفاده روزانه از پنل، گزارش‌های ارزیابی و رتبه‌بندی رزومه در فرایند جذب |
| سایر واحدهای مرکز و شرکت‌های گروه | انجام مصاحبه اولیه انبوه با هزینه کمتر | استفاده از نسخه مستقر در سازمان یا سرویس میزبانی‌شده |
| سازمان‌های خارجی مانند بانک، بیمه و شرکت‌های فناوری | غربالگری حجم بالا و مصاحبه ساختاریافته | اشتراک پلتفرم یا استقرار درون‌سازمانی |
| تیم‌های فنی ASR، TTS و جست‌وجو در مرکز | محیط آزمون واقعی و داده بازخورد برای بهبود مدل | استفاده از لاگ‌ها و داده ارزیابی تولیدشده در پایلوت |

6. کارهای انجام‌شده مشابه داخلی

در این بخش پروژه‌ها، محصولات، سامانه‌ها، تحقیقات یا فعالیت‌های مشابه انجام‌شده در داخل سازمان یا کشور بررسی شوند. هدف، شناخت تجربیات موجود، جلوگیری از انجام کار تکراری و استفاده از نقاط قوت و درس‌آموخته‌های نمونه‌های مشابه است.

برای هر نمونه، در صورت دسترسی، موضوع، مجری، شرح مختصر، میزان شباهت با طرح پیشنهادی و نکات قابل استفاده ثبت شود.

| عنوان پروژه / محصول مشابه | مجری / سازمان | شرح مختصر | میزان شباهت با طرح پیشنهادی |
| --- | --- | --- | --- |
| سامانه‌های ATS و کاریابی داخلی | شرکت‌های خصوصی | مدیریت آگهی، دریافت رزومه و جست‌وجوی کلیدواژه‌ای؛ بدون ارزیابی محتوایی و بدون مصاحبه صوتی | پایین تا متوسط |
| چت‌بات مرکز تماس مرکز | مرکز | گفت‌وگوی متنی و صوتی با کاربر بر پایه مدل زبانی و پایگاه دانش | متوسط؛ همان پشته گفتاری با سناریوی متفاوت |
| سرویس جست‌وجوی هوشمند (ai-search) | مرکز | نمایه‌سازی اسناد و بازیابی معنایی با مدل امبدینگ فارسی | متوسط؛ جزء کلیدی بخش رزومه |
| سرویس‌های ASR و TTS فارسی | مرکز | تبدیل گفتار به متن و متن به گفتار با کیفیت قابل استفاده | بالا در لایه فنی و آماده استفاده |

جمع‌بندی بررسی نمونه‌های داخلی:

اجزای فنی لازم پراکنده اما موجود است؛ آنچه در داخل وجود ندارد، محصولی است که این اجزا را در یک جریان کاری استخدامی یکپارچه کند.

نمونه‌های داخلی عمدتاً بر مدیریت آگهی و رزومه تمرکز دارند و ارزیابی محتوایی، مصاحبه صوتی و تولید گزارش قابل مقایسه را پوشش نمی‌دهند.

بنابراین ریسک بازسازی از صفر پایین است و ارزش افزوده اصلی در یکپارچه‌سازی، طراحی معیارهای ارزیابی و تجربه کاربری قرار دارد.

7. کارهای انجام‌شده مشابه خارجی

در این بخش نمونه پروژه‌ها، محصولات، سامانه‌ها، فناوری‌ها، تحقیقات یا راهکارهای مشابه خارجی بررسی شوند. این بررسی می‌تواند شامل محصولات تجاری، پروژه‌های متن‌باز، تحقیقات دانشگاهی، مقالات یا تجربیات سازمان‌ها و شرکت‌های بین‌المللی باشد.

برای هر نمونه بهتر است قابلیت‌های اصلی، نقاط قابل استفاده، شباهت و تفاوت آن با طرح پیشنهادی و تجربه‌ای که می‌توان در پروژه به کار گرفت مشخص شود.

| عنوان پروژه / محصول | شرکت / سازمان / کشور | شرح مختصر | ارتباط با طرح پیشنهادی |
| --- | --- | --- | --- |
| HireVue | آمریکا | مصاحبه ویدیویی و صوتی خودکار با تحلیل پاسخ و تولید گزارش ارزیابی | بالا در بخش مصاحبه؛ تمایز ما فارسی‌بودن و استقرار داخلی است |
| Paradox (Olivia) | آمریکا | عامل گفت‌وگوی استخدامی برای غربالگری، پاسخ به متقاضی و زمان‌بندی | متوسط تا بالا در تجربه مکالمه |
| Interviewer.AI | سنگاپور | تحلیل رزومه، رتبه‌بندی متقاضی و مصاحبه ویدیویی | متوسط؛ نزدیک‌ترین ترکیب دو بخش پروژه |
| SeekOut و LinkedIn Talent Insights | آمریکا | جست‌وجوی معنایی و رتبه‌بندی استعداد بر پایه داده پروفایل | متوسط در بخش رزومه |

جمع‌بندی بررسی نمونه‌های خارجی:

بازار خارجی نشان می‌دهد ترکیب غربالگری رزومه و مصاحبه خودکار یک مدل محصولی اثبات‌شده است، اما این راهکارها عمدتاً ابری، انگلیسی‌محور و وابسته به داده بیرونی هستند.

برای مرکز، مزیت رقابتی در پشتیبانی از فارسی، خودمیزبانی، کنترل داده و شخصی‌سازی معیارهای سازمانی است.

در طراحی، الگوی گزارش‌دهی و شفافیت امتیازها از این محصولات الگو گرفته می‌شود تا خروجی برای تصمیم انسانی قابل دفاع باشد.

8. نیازمندی‌های این پروژه

در این بخش تمامی نیازمندی‌های اصلی مورد نیاز برای طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، آزمایش و بهره‌برداری از پروژه مشخص شوند. نوع نیازمندی‌ها متناسب با ماهیت هر پروژه تعیین می‌شود.

این نیازمندی‌ها می‌توانند شامل نیازمندی‌های فنی، زیرساختی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه، ذخیره‌سازی، پردازش، پایگاه داده، محیط توسعه و آزمایش، دسترسی‌ها، داده‌ها، سامانه‌های جانبی، APIها، لایسنس‌ها و منابع دانشی باشند.

| نیازمندی | شرح | وضعیت موجود / مورد نیاز |
| --- | --- | --- |
| سرویس ASR فارسی | تبدیل گفتار متقاضی به متن به‌صورت جریانی و با تأخیر کم | موجود؛ نیازمند تنظیم برای گفتار محاوره‌ای |
| سرویس TTS فارسی | پخش پرسش‌ها و بازخورد صوتی در مصاحبه | موجود |
| موتور مدل زبانی | تولید پرسش، ارزیابی پاسخ و تولید گزارش ساختاریافته | نیازمند دسترسی به سرویس استنتاج داخلی |
| پلتفرم جست‌وجوی هوشمند و مدل امبدینگ | نمایه‌سازی و جست‌وجوی معنایی رزومه‌ها | موجود |
| پایگاه داده و ذخیره‌سازی | Postgres برای داده ساختاریافته، ذخیره شیء برای فایل‌ها و پایگاه برداری برای نمایه‌ها | مورد نیاز؛ قابل تأمین روی زیرساخت موجود |
| بستر صوتی و ظرفیت پردازشی | WebRTC برای مکالمه در مرورگر و GPU برای سرویس‌دهی کم‌تأخیر | مورد نیاز |

توضیحات تکمیلی:

داده رزومه و مکالمه اشخاص حساس است؛ نگهداری داده، سطح دسترسی، مدت نگهداشت و امکان حذف به درخواست متقاضی باید در طراحی لحاظ شود. در نسخه اول، داده آزمایشی یا داده مبتنی بر رضایت استفاده می‌گردد.

ارزیابی کیفیت باید از ابتدا تعریف شود: همبستگی امتیاز سامانه با ارزیابی کارشناس انسانی، نرخ خطای ASR در گفتار مصاحبه، و پایداری امتیاز در اجرای مکرر با معیار یکسان.

9. نیازمندی‌های نیروی انسانی

در این بخش نوع، تعداد و سطح تخصص نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام پروژه مشخص شود. همچنین مدت تقریبی مشارکت هر نقش و وضعیت دسترسی به آن در سازمان تعیین شود.

در صورت نبود نیروی مورد نیاز، می‌توان نیاز به آموزش، جذب، استفاده از مشاور یا برون‌سپاری را در توضیحات ذکر کرد.

| تخصص / نقش مورد نیاز | تعداد | سطح تخصص مورد نیاز | مدت همکاری | موجود / مورد نیاز |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مهندس بک‌اند (Python) | ۱ | junior تا mid | ۶ ماه | موجود |
| مهندس یادگیری ماشین و پردازش زبان | ۱ | mid | ۶ ماه | موجود |
| مهندس فرانت‌اند (React) | ۱ | junior | ۵ ماه | موجود |
| مهندس صدا و یکپارچه‌سازی | ۱ | junior تا mid | ۶ ماه | موجود |
| منتور و راهبر پروژه | ۱ | senior | ۲۰ درصد زمان، ۶ ماه | موجود |

توضیحات تکمیلی در خصوص نیروی انسانی:

ترکیب پیشنهادی چهار نفر با سطح junior و mid و یک منتور سنیور است؛ تیم کوچک و دامنه محدود، تحویل در شش ماه را ممکن می‌کند.

در صورت نبود تخصص صدا، یک دوره آموزش کوتاه‌مدت روی WebRTC و پردازش جریان صدا در دو هفته اول پیش‌بینی شده است.

10. نیازمندی‌های مالی و تجهیزاتی

در این بخش برآورد اولیه هزینه‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه ارائه شود. هزینه‌ها باید تا حد امکان بر اساس نیاز واقعی طرح و با تفکیک اقلام اصلی ثبت شوند.

این موارد می‌توانند شامل تجهیزات پردازشی، شبکه، ذخیره‌سازی، تجهیزات تخصصی، نرم‌افزار و لایسنس، خدمات پشتیبانی یا مشاوره، آموزش، نیروی انسانی، توسعه نرم‌افزار، خدمات پیمانکار، نگهداری و سایر هزینه‌های مرتبط باشند.

| مورد | تعداد / مقدار | شرح | هزینه تخمینی |
| --- | --- | --- | --- |
| نیروی انسانی | ۲۴ نفر-ماه | چهار نفر در شش ماه به‌علاوه سهم زمانی منتور | بر اساس نرخ داخلی واحد مالی |
| پردازش GPU | حدود ۲۰۰۰ ساعت | سرویس‌دهی مدل زبانی، ASR و TTS در توسعه و پایلوت | وابسته به مدل انتخابی و قابل بهینه‌سازی |
| سرور و ذخیره‌سازی | ۲ سرور کاربردی | پایگاه داده، جست‌وجو و ذخیره فایل رزومه | قابل تأمین از زیرساخت موجود |
| سرویس مدل خارجی | حدود ۱۵۰۰ دلار | مقایسه کیفیت و آزمون تطبیقی در صورت نیاز | مورد نیاز |
| ابزار و مجوز نرم‌افزاری | ۱ مجموعه | ابزار پایش، آزمون خودکار و طراحی رابط | عمدتاً متن‌باز |
| آزمون و پایلوت میدانی | ۴ هفته | اجرای پایلوت داخلی و اصلاح بر اساس بازخورد | هزینه عملیاتی |

برآورد تقریبی کل هزینه پروژه:

برآورد اولیه در محدوده ۶ تا ۸ میلیارد تومان است که سهم اصلی آن هزینه نیروی انسانی (۲۴ نفر-ماه) است. رقم نهایی باید توسط واحد مالی و بر اساس نرخ روز و تصمیم درباره مدل انتخابی تکمیل شود.

تجهیزات و امکانات موجود در سازمان:

زیرساخت محاسباتی موجود شرکت، سرویس‌های ASR و TTS فارسی، سرویس ai-search-platform، مدل امبدینگ فارسی، فضای ذخیره‌سازی و ابزارهای متن‌باز توسعه و پایش.

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای تأمین:

دسترسی به ظرفیت استنتاج GPU در دوره توسعه و پایلوت، و در صورت نیاز تعداد محدودی حساب API مدل خارجی برای مقایسه کیفیت.

11. چشم‌انداز طرح و امکان توسعه

در این بخش آینده پروژه و امکان گسترش آن پس از اجرای نسخه اولیه تشریح شود. مشخص شود آیا پروژه صرفاً برای رفع یک نیاز فعلی طراحی شده یا قابلیت تبدیل شدن به یک راهکار بلندمدت، سامانه جامع، پلتفرم، محصول یا خدمت قابل توسعه را دارد.

متناسب با پروژه می‌توان امکان توسعه قابلیت‌های جدید، افزایش ظرفیت و تعداد کاربران، استفاده در سایر واحدها یا سازمان‌ها، اتصال به سامانه‌های دیگر، توسعه نسخه‌های بعدی، تجاری‌سازی یا استفاده از فناوری‌های جدید در آینده را بررسی کرد.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت طرح:

در شش ماه، نسخه قابل استفاده داخلی با پوشش یک تا دو شرح شغل واقعی و پایلوت با واحد منابع انسانی تحویل می‌شود.

معیار موفقیت: کاهش زمان غربالگری، رضایت کارشناسان و همبستگی قابل قبول امتیاز سامانه با ارزیابی انسانی.

مستندسازی و راهنمای بهره‌برداری به‌گونه‌ای تهیه می‌شود که تیم دیگری بتواند آن را اجرا و نگهداری کند.

چشم‌انداز بلندمدت طرح:

تبدیل به محصول استخدام هوشمند قابل عرضه به سازمان‌ها، با دو نسخه میزبانی‌شده و درون‌سازمانی.

پوشش کامل چرخه جذب: انتشار آگهی، غربالگری، مصاحبه، ارزیابی فنی و پیشنهاد شغلی.

توسعه به مصاحبه چندزبانه و ارزیابی ویدیویی در صورت وجود تقاضا در بازار هدف.

قابلیت‌ها و مسیرهای توسعه آتی:

بانک سوال قابل اشتراک و بازار معیارهای ارزیابی برای نقش‌های مختلف سازمانی.

ارزیابی فنی خودکار با اجرای کد در محیط ایزوله برای مشاغل مهندسی نرم‌افزار و داده.

تشخیص استفاده از کمک هوش مصنوعی در پاسخ‌ها و تحلیل کیفیت عملکرد مصاحبه‌گر انسانی.

12. زمان‌بندی اجرای طرح

در این بخش مدت زمان مورد نیاز برای اجرای پروژه برآورد شود. پروژه تا حد امکان به مراحل اصلی تقسیم و زمان تقریبی هر مرحله مشخص شود. مراحل می‌توانند متناسب با پروژه شامل مطالعه، طراحی، تأمین نیازمندی‌ها، توسعه، پیاده‌سازی، آزمایش، اصلاح و تحویل باشند.

| ردیف | مرحله / فعالیت | مدت زمان تخمینی | زمان شروع | زمان پایان |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مطالعه، طراحی و تعریف معیارهای ارزیابی | ۳ هفته | هفته ۱ | هفته ۳ |
| 2 | آماده‌سازی زیرساخت، داده آزمایشی و خط لوله رزومه | ۴ هفته | هفته ۴ | هفته ۷ |
| 3 | توسعه موتور مصاحبه صوتی و متنی | ۶ هفته | هفته ۸ | هفته ۱۳ |
| 4 | توسعه ماژول رزومه، نمایه‌سازی و جست‌وجو | ۵ هفته | هفته ۱۰ | هفته ۱۴ |
| 5 | رابط کاربری و یکپارچه‌سازی اجزا | ۳ هفته | هفته ۱۵ | هفته ۱۷ |
| 6 | ارزیابی، پایلوت داخلی و اصلاح | ۳ هفته | هفته ۱۸ | هفته ۲۰ |
| 7 | مستندسازی، آموزش و تحویل | ۲ هفته | هفته ۲۱ | هفته ۲۲ |

مدت زمان کل تخمینی اجرای طرح:

حدود ۲۶ هفته (شش ماه) شامل بافر زمانی برای بازبینی، پردازش بازخورد پایلوت و پایدارسازی؛ جدول زمان‌بندی، ۲۲ هفته فعالیت اجرایی را پوشش می‌دهد.

توضیحات تکمیلی در خصوص زمان‌بندی:

مراحل توسعه موتور مصاحبه و ماژول رزومه به‌صورت موازی توسط دو زیرتیم پیش می‌روند. بازبینی منتور در پایان هر مرحله و یک بازبینی میانی در هفته سیزدهم پیش‌بینی شده است.