سند تعریف و پیشنهاد پروژه

فرم پیشنهادی برای تعریف پروژه

این سند صرفاً بر اساس سرفصل‌های تعیین‌شده برای معرفی، تشریح و برآورد اولیه پروژه تدوین شده است.

| عنوان طرح | LLM Hub؛ دروازه و مسیریاب هوشمند درخواست‌های مدل زبانی |
| --- | --- |
| نام راهبر پروژه/منتور | عرفان زینیوند |
| واحد / حوزه مربوطه | شرکت آوید |
| تاریخ تهیه سند | 1405/08/04 |

1. عنوان طرح

عنوان طرح باید کوتاه، مشخص و گویا باشد و تا حد امکان ماهیت اصلی، حوزه کاربرد و موضوع پروژه را نشان دهد. عنوان انتخاب‌شده باید به‌گونه‌ای باشد که مخاطب بدون نیاز به توضیح اضافی، دید اولیه‌ای از موضوع پروژه به دست آورد.

عنوان طرح:

LLM Hub؛ دروازه و مسیریاب هوشمند درخواست‌های مدل زبانی

2. شرح موضوع طرح پیشنهادی

در این بخش، موضوع پروژه به‌صورت روشن و جامع تشریح شود. شرح باید مشخص کند پروژه چه مسئله یا نیازی را هدف قرار داده، ایده اصلی چیست، چه راهکاری پیشنهاد می‌شود و در پایان چه محصول، سامانه، خدمت، زیرساخت، فرآیند یا قابلیت جدیدی ایجاد خواهد شد.

در شرح موضوع می‌توان متناسب با ماهیت پروژه به موارد زیر پرداخت:

•  وضعیت فعلی و مسئله یا نیاز موجود

•  ایده و راهکار پیشنهادی

•  نحوه کلی اجرای طرح

•  قابلیت‌ها یا خروجی‌های مورد انتظار

•  محدوده کلی پروژه و نتیجه مورد انتظار از اجرای آن

شرح موضوع طرح:

امروز تیم‌های محصول به‌صورت پراکنده به مدل‌های زبانی متصل می‌شوند و هر تیم کلید، بودجه، کتابخانه و سیاست خودش را دارد. نتیجه این وضعیت، هزینه غیرشفاف، انتخاب سلیقه‌ای مدل، نبود کنترل روی داده‌های حساس، وابستگی به یک تأمین‌کننده و از دست رفتن داده مقایسه‌ای برای سنجش کیفیت است. با محدودیت دسترسی به سرویس‌های خارجی، این پراکندگی به یک ریسک عملیاتی تبدیل می‌شود.

LLM Hub یک نقطه دسترسی واحد و سازگار با رابط استاندارد مدل‌های زبانی می‌سازد که درخواست‌ها را دریافت و بر اساس سیاست‌های تعریف‌شده به مدل مناسب هدایت می‌کند. مسیریابی بر پایه چند عامل انجام می‌شود: پیچیدگی و نوع پرسش مانند پرسش ساده، استدلال، خلاصه‌سازی، تولید کد یا ترجمه؛ زبان و طول ورودی؛ حساسیت داده؛ محدودیت هزینه؛ تأخیر مورد نیاز؛ و ظرفیت فعلی مدل‌ها.

برای پرسش‌های ساده و پرتکرار، مدل کوچک و کم‌هزینه انتخاب می‌شود و برای پرسش‌های پیچیده، مدل قوی‌تر. اگر داده حساس باشد یا سیاست سازمانی اجازه ندهد، درخواست فقط به مدل داخلی و خودمیزبان هدایت می‌شود. در صورت خطا یا اشغال ظرفیت، مسیر جایگزین فعال می‌گردد تا پاسخ با کیفیت قابل قبول به کاربر برگردد.

علاوه بر مسیریابی، محصول لایه‌های ضروری عملیاتی را پوشش می‌دهد: کلید و دسترسی متمرکز، سهمیه و بودجه به تفکیک تیم و محصول، کش پاسخ‌های تکراری، ثبت و پایش فراخوانی‌ها، پوشاندن داده‌های شخصی در لاگ، آزمون A/B میان مدل‌ها و سنجش کیفیت پاسخ‌ها.

محدوده نسخه اول شامل اتصال به سه تا پنج مدل (حداقل دو مدل داخلی و یک تا دو مدل خارجی)، دو سیاست مسیریابی کیفیت‌محور و هزینه‌محور، داشبورد مصرف و کیفیت و یک مجموعه ارزیابی فارسی است. آموزش مدل جدید، تنظیم دقیق و ساخت مدل پایه خارج از محدوده این فاز است.

3. هدف‌گیری خاص این طرح

در این بخش اهداف مشخص پروژه بیان شود. اهداف باید تا حد امکان روشن، قابل ارزیابی و مرتبط با نتیجه مورد انتظار پروژه باشند و نشان دهند پس از اجرای طرح چه تغییر، بهبود یا قابلیت مشخصی ایجاد خواهد شد.

اهداف می‌توانند شامل رفع یک مشکل مشخص، ایجاد قابلیت جدید، افزایش امنیت یا کیفیت، کاهش هزینه یا وابستگی، افزایش بهره‌وری، ایجاد دانش فنی، بومی‌سازی فناوری یا توسعه یک محصول و خدمت باشند.

هدف اصلی طرح:

هدف اصلی، ایجاد یک لایه زیرساختی واحد برای دسترسی کنترل‌شده، اقتصادی و ایمن به مدل‌های زبانی در تمام محصولات مرکز است.

در پایان شش ماه باید بتوان همه فراخوانی‌های مدل را از یک درگاه عبور داد و برای هر درخواست، مدل انتخابی، دلیل انتخاب، هزینه و کیفیت را رصد کرد.

اهداف اختصاصی طرح:

کاهش هزینه سرویس‌دهی مدل با هدایت بخشی از درخواست‌ها به مدل‌های سبک‌تر، بدون افت محسوس کیفیت.

اجرای سیاست‌های حاکمیت داده: جلوگیری از ارسال داده حساس به سرویس‌های بیرونی و ثبت قابل حسابرسی مسیر هر درخواست.

افزایش پایداری با مسیر جایگزین خودکار و کاهش اثر قطعی یا کندی یک تأمین‌کننده.

ایجاد داده و ابزار سنجش برای مقایسه مدل‌ها و پشتیبانی از تصمیم‌های آینده درباره خرید، میزبانی و توسعه مدل.

4. اهمیت انجام این طرح

در این بخش دلایل ضرورت و اهمیت اجرای طرح بیان شود. مشخص شود چرا سازمان باید برای اجرای این پروژه زمان، منابع و هزینه اختصاص دهد و اجرای آن چه ارزش فنی، عملیاتی، اقتصادی، امنیتی، راهبردی یا توسعه‌ای ایجاد می‌کند.

در صورت امکان پیامدهای عدم اجرای طرح، ریسک‌های ادامه وضعیت موجود، فرصت‌های از دست‌رفته و تأثیر پروژه بر کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری، کیفیت خدمات، استقلال فنی یا پاسخ‌گویی به نیازهای آینده نیز تشریح شود.

اهمیت و ضرورت اجرای طرح:

همه محصولات مرکز به مدل زبانی وابسته‌اند؛ بهبود در این لایه، برخلاف بهبود در یک محصول، بر کل سبد محصولات اثر می‌گذارد.

بدون یک درگاه واحد، هزینه‌ها قابل پیش‌بینی نیستند و کنترل داده و دسترسی عملاً ممکن نیست.

با محدودیت دسترسی به سرویس‌های خارجی، توانایی جابه‌جایی سریع میان مدل‌های داخلی و خارجی یک قابلیت راهبردی است، نه یک انتخاب فنی.

این پروژه دانش تیم را در حوزه سرویس‌دهی، ارزیابی و بهینه‌سازی مدل بالا می‌برد و پیش‌نیاز عرضه خدمات مدل به سازمان‌های دیگر است.

پیامدهای احتمالی عدم اجرای طرح:

هزینه مدل به‌صورت غیرشفاف و فزاینده ادامه می‌یابد و امکان تخصیص بودجه دقیق به محصولات وجود ندارد.

ریسک خروج داده حساس از سازمان و نبود رد پای حسابرسی باقی می‌ماند.

وابستگی به یک تأمین‌کننده و قطع سرویس، به‌طور مستقیم بر همه محصولات اثر می‌گذارد.

5. مشتری این پروژه

در این بخش مشتری، بهره‌بردار یا استفاده‌کننده اصلی خروجی پروژه مشخص شود. مشتری می‌تواند یک فرد، واحد سازمانی، شرکت، سازمان یا مجموعه داخلی و خارجی باشد. در صورت وجود چند گروه مشتری یا بهره‌بردار، هر یک به‌صورت جداگانه ذکر شوند.

همچنین مشخص شود هر مشتری چه نیاز یا انتظاری از پروژه دارد و خروجی پروژه چگونه مورد استفاده او قرار خواهد گرفت.

| مشتری / بهره‌بردار | نیاز یا انتظار | نحوه استفاده از خروجی پروژه |
| --- | --- | --- |
| تیم‌های محصول مرکز | دسترسی ساده و کنترل‌شده به مدل با هزینه مشخص | استفاده از یک API واحد و داشبورد مصرف |
| واحد زیرساخت و امنیت | کنترل دسترسی، حاکمیت داده و حسابرسی | سیاست‌گذاری، پایش و گزارش‌گیری |
| سازمان‌های مشتری با چند سامانه هوش مصنوعی | مدیریت متمرکز مدل‌ها، هزینه و دسترسی | استقرار درون‌سازمانی به‌عنوان لایه دروازه |
| تیم ارزیابی و کیفیت | داده مقایسه‌ای برای سنجش مدل‌ها | استفاده از نتایج آزمون A/B و مجموعه ارزیابی |

6. کارهای انجام‌شده مشابه داخلی

در این بخش پروژه‌ها، محصولات، سامانه‌ها، تحقیقات یا فعالیت‌های مشابه انجام‌شده در داخل سازمان یا کشور بررسی شوند. هدف، شناخت تجربیات موجود، جلوگیری از انجام کار تکراری و استفاده از نقاط قوت و درس‌آموخته‌های نمونه‌های مشابه است.

برای هر نمونه، در صورت دسترسی، موضوع، مجری، شرح مختصر، میزان شباهت با طرح پیشنهادی و نکات قابل استفاده ثبت شود.

| عنوان پروژه / محصول مشابه | مجری / سازمان | شرح مختصر | میزان شباهت با طرح پیشنهادی |
| --- | --- | --- | --- |
| فراخوانی‌های پراکنده مدل در محصولات مرکز | مرکز | هر محصول با کلید، بودجه و تنظیمات مستقل | بالا از نظر مسئله؛ هدف پروژه یکپارچه‌سازی همین وضعیت است |
| لیدربورد ارزیابی مدل‌ها | مرکز | مقایسه مدل‌ها با دیتاست و داوری مدل | متوسط؛ تأمین‌کننده داده ارزیابی برای مسیریابی |
| سرویس جست‌وجوی هوشمند (ai-search) | مرکز | API مشترک برای بازیابی و امبدینگ | پایین تا متوسط؛ الگوی معماری مشترک |
| سرویس‌های استنتاج داخلی | مرکز | سرویس‌دهی مدل‌های خودمیزبان | بالا؛ یکی از مقاصد مسیریابی |

جمع‌بندی بررسی نمونه‌های داخلی:

اجزای پایه مانند سرویس‌های استنتاج و لیدربورد ارزیابی وجود دارند، اما هیچ لایه‌ای سیاست، بودجه و مسیریابی را یکجا مدیریت نمی‌کند.

داده ارزیابی و لیدربورد موجود، مزیت مهمی است: مسیریابی می‌تواند بر پایه سنجش واقعی و نه حدس طراحی شود.

بنابراین پروژه بیشتر یکپارچه‌سازی و مهندسی محصول است تا پژوهش بنیادی و برای تیم junior و mid با منتور سنیور مناسب است.

7. کارهای انجام‌شده مشابه خارجی

در این بخش نمونه پروژه‌ها، محصولات، سامانه‌ها، فناوری‌ها، تحقیقات یا راهکارهای مشابه خارجی بررسی شوند. این بررسی می‌تواند شامل محصولات تجاری، پروژه‌های متن‌باز، تحقیقات دانشگاهی، مقالات یا تجربیات سازمان‌ها و شرکت‌های بین‌المللی باشد.

برای هر نمونه بهتر است قابلیت‌های اصلی، نقاط قابل استفاده، شباهت و تفاوت آن با طرح پیشنهادی و تجربه‌ای که می‌توان در پروژه به کار گرفت مشخص شود.

| عنوان پروژه / محصول | شرکت / سازمان / کشور | شرح مختصر | ارتباط با طرح پیشنهادی |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenRouter | آمریکا | درگاه واحد دسترسی به مدل‌های متعدد با مسیریابی و قیمت‌گذاری | بالا؛ نزدیک‌ترین الگوی محصول |
| LiteLLM | متن‌باز | پروکسی یکپارچه مدل‌ها با پشتیبانی از چند ارائه‌دهنده | بالا؛ پایه فنی قابل استفاده |
| Portkey | هند و آمریکا | دروازه مدل با پایش، کش و سیاست‌گذاری | بالا |
| RouteLLM (LMSYS) | پژوهشی | مسیریابی میان مدل قوی و ضعیف بر پایه هزینه و کیفیت | متوسط تا بالا؛ روش مسیریابی |

جمع‌بندی بررسی نمونه‌های خارجی:

الگوی محصول در بیرون جا افتاده است و کتابخانه‌های متن‌باز پایه فنی لازم را فراهم می‌کنند.

هیچ‌یک از این راهکارها نیازهای خاص ما را پوشش نمی‌دهد: مدل‌های داخلی، فارسی، حاکمیت داده و استقرار درون‌سازمانی.

رویکرد پیشنهادی، استفاده از تجربه معماری آن‌ها و ساخت لایه بومی با کنترل کامل داده است، نه بازنویسی از صفر.

8. نیازمندی‌های این پروژه

در این بخش تمامی نیازمندی‌های اصلی مورد نیاز برای طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، آزمایش و بهره‌برداری از پروژه مشخص شوند. نوع نیازمندی‌ها متناسب با ماهیت هر پروژه تعیین می‌شود.

این نیازمندی‌ها می‌توانند شامل نیازمندی‌های فنی، زیرساختی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه، ذخیره‌سازی، پردازش، پایگاه داده، محیط توسعه و آزمایش، دسترسی‌ها، داده‌ها، سامانه‌های جانبی، APIها، لایسنس‌ها و منابع دانشی باشند.

| نیازمندی | شرح | وضعیت موجود / مورد نیاز |
| --- | --- | --- |
| مدل‌های داخلی | حداقل دو مدل خودمیزبان برای مسیر پیش‌فرض | موجود و در حال آماده‌سازی |
| دسترسی به مدل خارجی | یک تا دو ارائه‌دهنده برای مقایسه و مسیر جایگزین | نیازمند قرارداد و کلید API |
| زیرساخت GPU و استنتاج | سرویس‌دهی کم‌تأخیر با ظرفیت کافی برای چند مدل | مورد نیاز؛ قابل تأمین |
| پایگاه داده و کش | Postgres برای سیاست و مصرف، Redis برای کش و محدودیت نرخ | موجود |
| پایش و مشاهده‌پذیری | ثبت فراخوانی، تأخیر، هزینه و خطا | مورد نیاز؛ ابزار متن‌باز |
| مجموعه ارزیابی فارسی | دیتاست و معیار برای سنجش کیفیت مسیرها | موجود؛ نیازمند توسعه حوزه‌های ارزیابی |

توضیحات تکمیلی:

مسیریابی نباید جعبه سیاه باشد: برای هر درخواست باید دلیل انتخاب و امکان بازبینی ثبت شود، به‌ویژه در موارد حساس به انطباق.

حالت پیش‌فرض امن: در صورت شک در طبقه‌بندی داده، درخواست به مدل داخلی هدایت می‌شود.

9. نیازمندی‌های نیروی انسانی

در این بخش نوع، تعداد و سطح تخصص نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام پروژه مشخص شود. همچنین مدت تقریبی مشارکت هر نقش و وضعیت دسترسی به آن در سازمان تعیین شود.

در صورت نبود نیروی مورد نیاز، می‌توان نیاز به آموزش، جذب، استفاده از مشاور یا برون‌سپاری را در توضیحات ذکر کرد.

| تخصص / نقش مورد نیاز | تعداد | سطح تخصص مورد نیاز | مدت همکاری | موجود / مورد نیاز |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مهندس بک‌اند و پلتفرم | ۱ | mid | ۶ ماه | موجود |
| مهندس یادگیری ماشین و ارزیابی مدل | ۱ | mid | ۶ ماه | موجود |
| مهندس DevOps و زیرساخت | ۱ | junior تا mid | ۶ ماه | موجود |
| مهندس فرانت‌اند (داشبورد) | ۱ | junior | ۴ ماه | موجود |
| منتور و راهبر پروژه | ۱ | senior | ۲۰ درصد زمان، ۶ ماه | موجود |

توضیحات تکمیلی در خصوص نیروی انسانی:

تیم چهارنفره شامل بک‌اند پلتفرم، ارزیابی مدل، زیرساخت و فرانت‌اند داشبورد است. نقش مهندس ارزیابی برای طراحی سیاست مسیریابی اهمیت ویژه دارد.

در صورت نیاز، مشاوره کوتاه‌مدت از تیم زیرساخت برای طراحی ظرفیت و بهینه‌سازی سرویس‌دهی پیش‌بینی می‌شود.

10. نیازمندی‌های مالی و تجهیزاتی

در این بخش برآورد اولیه هزینه‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه ارائه شود. هزینه‌ها باید تا حد امکان بر اساس نیاز واقعی طرح و با تفکیک اقلام اصلی ثبت شوند.

این موارد می‌توانند شامل تجهیزات پردازشی، شبکه، ذخیره‌سازی، تجهیزات تخصصی، نرم‌افزار و لایسنس، خدمات پشتیبانی یا مشاوره، آموزش، نیروی انسانی، توسعه نرم‌افزار، خدمات پیمانکار، نگهداری و سایر هزینه‌های مرتبط باشند.

| مورد | تعداد / مقدار | شرح | هزینه تخمینی |
| --- | --- | --- | --- |
| نیروی انسانی | ۲۴ نفر-ماه | چهار نفر در شش ماه به‌علاوه سهم زمانی منتور | بر اساس نرخ داخلی واحد مالی |
| پردازش GPU | حدود ۳۰۰۰ ساعت | سرویس‌دهی چندمدلی و آزمون ارزیابی | وابسته به حجم آزمون |
| سرویس مدل خارجی | حدود ۳۰۰۰ دلار | مقایسه کیفیت و مسیر جایگزین | وابسته به مصرف واقعی |
| سرور و ذخیره‌سازی | ۲ سرور کاربردی | پایگاه داده، کش و ذخیره لاگ فراخوانی | قابل تأمین از زیرساخت موجود |
| ابزار پایش و آزمون | ۱ مجموعه | مشاهده‌پذیری، آزمون بار و آزمون A/B | عمدتاً متن‌باز |
| ارزیابی و آزمون پذیرش | ۳ هفته | اجرای مجموعه ارزیابی و مقایسه سیاست‌ها | هزینه عملیاتی |

برآورد تقریبی کل هزینه پروژه:

برآورد اولیه در محدوده ۵ تا ۷ میلیارد تومان است که سهم اصلی آن نیروی انسانی (۲۴ نفر-ماه) و هزینه پردازش است. بخشی از هزینه مدل‌های خارجی، در صورت استفاده، به دلار محاسبه می‌شود و باید با نرخ روز تکمیل گردد.

تجهیزات و امکانات موجود در سازمان:

زیرساخت استنتاج GPU، مدل‌های داخلی، لیدربورد و مجموعه ارزیابی فارسی، پایگاه داده و ابزارهای پایش متن‌باز.

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای تأمین:

کلید دسترسی به یک یا دو مدل خارجی برای مقایسه و مسیر جایگزین، و در صورت نیاز افزایش ظرفیت GPU برای سرویس‌دهی چندمدلی.

11. چشم‌انداز طرح و امکان توسعه

در این بخش آینده پروژه و امکان گسترش آن پس از اجرای نسخه اولیه تشریح شود. مشخص شود آیا پروژه صرفاً برای رفع یک نیاز فعلی طراحی شده یا قابلیت تبدیل شدن به یک راهکار بلندمدت، سامانه جامع، پلتفرم، محصول یا خدمت قابل توسعه را دارد.

متناسب با پروژه می‌توان امکان توسعه قابلیت‌های جدید، افزایش ظرفیت و تعداد کاربران، استفاده در سایر واحدها یا سازمان‌ها، اتصال به سامانه‌های دیگر، توسعه نسخه‌های بعدی، تجاری‌سازی یا استفاده از فناوری‌های جدید در آینده را بررسی کرد.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت طرح:

در شش ماه، درگاه واحد در اختیار همه تیم‌های محصول قرار می‌گیرد و مصرف و هزینه هر محصول قابل رصد می‌شود.

کاهش قابل اندازه‌گیری هزینه با هدایت هوشمند بخشی از درخواست‌ها به مدل‌های سبک‌تر.

داشبورد کیفیت و مصرف برای تصمیم‌گیری مدیریتی و فنی.

چشم‌انداز بلندمدت طرح:

تبدیل به سرویس تجاری دروازه مدل برای سازمان‌هایی که چند سامانه هوش مصنوعی دارند.

پشتیبانی چندمستأجری با سیاست‌های اختصاصی، گزارش هزینه و کنترل دسترسی هر سازمان.

قابلیت‌ها و مسیرهای توسعه آتی:

مسیریابی یادگیرنده بر پایه بازخورد کیفیت و داده واقعی مصرف، به‌جای قواعد ثابت.

کش معنایی و مسیریابی آبشاری چندمرحله‌ای برای کاهش بیشتر هزینه.

پشتیبانی از عامل‌ها و فراخوانی ابزار، و اتصال به سامانه بودجه سازمان.

12. زمان‌بندی اجرای طرح

در این بخش مدت زمان مورد نیاز برای اجرای پروژه برآورد شود. پروژه تا حد امکان به مراحل اصلی تقسیم و زمان تقریبی هر مرحله مشخص شود. مراحل می‌توانند متناسب با پروژه شامل مطالعه، طراحی، تأمین نیازمندی‌ها، توسعه، پیاده‌سازی، آزمایش، اصلاح و تحویل باشند.

| ردیف | مرحله / فعالیت | مدت زمان تخمینی | زمان شروع | زمان پایان |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مطالعه، طراحی سیاست‌های مسیریابی و معیارهای ارزیابی | ۳ هفته | هفته ۱ | هفته ۳ |
| 2 | پیاده‌سازی درگاه و اتصال مدل‌ها | ۵ هفته | هفته ۴ | هفته ۸ |
| 3 | مسیریاب و طبقه‌بندی درخواست | ۵ هفته | هفته ۶ | هفته ۱۰ |
| 4 | کش، سهمیه، بودجه و پایش | ۴ هفته | هفته ۹ | هفته ۱۲ |
| 5 | داشبورد و مجموعه ارزیابی | ۴ هفته | هفته ۱۱ | هفته ۱۴ |
| 6 | آزمون، سنجش و اصلاح | ۳ هفته | هفته ۱۵ | هفته ۱۷ |
| 7 | مستندسازی و تحویل | ۲ هفته | هفته ۱۸ | هفته ۱۹ |

مدت زمان کل تخمینی اجرای طرح:

حدود ۲۶ هفته (شش ماه) شامل بافر زمانی برای بازبینی، پردازش بازخورد پایلوت و پایدارسازی؛ جدول زمان‌بندی، ۱۹ هفته فعالیت اجرایی را پوشش می‌دهد.

توضیحات تکمیلی در خصوص زمان‌بندی:

اتصال مدل‌ها و ساخت مسیریاب به‌صورت موازی پیش می‌روند تا امکان سنجش زودهنگام سیاست‌ها فراهم شود. بازبینی منتور در پایان هر مرحله و یک ارزیابی میانی در هفته سیزدهم انجام می‌شود.