# پیشنهاد پروژه AQA و ارزیابی آن

پروژه کاربردی بوت‌کمپ در حوزه هوش مصنوعی و تحلیل داده

این طرح، توسعه یک نمونه قابل‌آزمایش از سامانه پرسش‌وپاسخ پیشرفته و ایجاد خط لوله ارزیابی آن را دنبال می‌کند. تمرکز اصلی، سنجش درستی پاسخ‌های مدیریتی و شناسایی خطاهای سامانه است.

| عنوان طرح | طراحی و پیاده‌سازی نمونه AQA و خط لوله ارزیابی آن |
| --- | --- |
| نام راهبر پروژه یا منتور | محمد طاها باقری فرد |
| واحد یا حوزه مربوطه | هوش مصنوعی و تحلیل داده |
| تاریخ تهیه سند | ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ |

# ۱ عنوان طرح

طراحی و پیاده‌سازی نمونه AQA و خط لوله ارزیابی آن

# ۲ شرح موضوع طرح پیشنهادی

سامانه پرسش‌وپاسخ پیشرفته یا Advanced Question Answering با نام اختصاری AQA، به مدیران شرکت‌ها امکان می‌دهد بدون نوشتن SQL، پرسش خود را به زبان طبیعی مطرح کنند و از پایگاه داده سازمان پاسخ بگیرند. سامانه با استفاده از مدل زبانی و شناخت ساختار داده، پرسش را به SQL تبدیل می‌کند، آن را اجرا می‌کند و نتیجه را به‌صورت متن، جدول یا نمودار ارائه می‌دهد.

برای مثال، مدیر می‌پرسد «در هفته اخیر چند درصد از مشتری‌ها در مورد بسته‌های اینترنتی جشنواره سؤال پرسیدند؟». پاسخ صحیح نیازمند تشخیص بازه زمانی، موضوع سؤال، مشتریان یکتا و مخرج درصد است. در صورت ابهام در این تعاریف، سامانه باید پیش از پاسخ، توضیح تکمیلی بخواهد.

در این پروژه، تیم یک نمونه اولیه با رابط ساده و اتصال به یک پایگاه داده آزمایشی می‌سازد و هم‌زمان مجموعه پرسش‌های مرجع و ابزار اجرای ارزیابی را آماده می‌کند. ارزیابی، مسیر کامل پرسش تا پاسخ نهایی را پوشش می‌دهد؛ زیرا اجرای موفق SQL به‌تنهایی، درستی نتیجه را تضمین نمی‌کند.

دامنه نسخه بوت‌کمپ به یک حوزه داده و پرسش‌های فارسی منتخب محدود است. خروجی شامل کد سامانه، مجموعه ارزیابی، خط لوله قابل اجرای مجدد و گزارش تحلیل خطا خواهد بود. استفاده از مدل آماده کافی است و آموزش مدل از ابتدا در دامنه نسخه اولیه قرار ندارد.

# ۳ هدف‌گیری خاص این طرح

هدف اصلی طرح

ایجاد یک نمونه عملی AQA همراه با روشی تکرارپذیر برای سنجش کیفیت آن، به‌گونه‌ای که تیم بتواند درستی پاسخ‌های مدیریتی را اندازه‌گیری و اثر اصلاحات سامانه را مقایسه کند.

اهداف اختصاصی طرح

• پیاده‌سازی مسیر دریافت پرسش فارسی، تولید و اجرای SQL و نمایش نتیجه در قالب مناسب.

• تهیه حدود ۱۰۰ پرسش مرجع با تأیید کارشناس داده؛ شامل شمارش، درصد، تجمیع، مقایسه زمانی، اتصال جدول‌ها و موارد مبهم یا خارج از دامنه.

• اجرای خودکار پرسش‌ها و مقایسه نتایج با پاسخ مرجع؛ سنجش درستی نتیجه SQL، صحت پاسخ نهایی، زمان پاسخ و رفتار مناسب در موارد ابهام یا نبود داده.

• بررسی نمونه‌ای متن و نمودار توسط کارشناس، دسته‌بندی خطاها و مقایسه نسخه پایه با نسخه اصلاح‌شده.

# ۴ اهمیت انجام این طرح

اهمیت و ضرورت اجرای طرح

AQA می‌تواند دسترسی مدیران به اطلاعات را ساده‌تر و وابستگی به گزارش‌گیری دستی را کمتر کند. بااین‌حال، یک پاسخ روان یا نمودار قابل‌قبول ممکن است از محاسبه نادرست حاصل شده باشد. خط لوله ارزیابی، شواهد لازم برای اصلاح سامانه و تصمیم‌گیری درباره توسعه و بهره‌برداری آن را فراهم می‌کند.

پیامدهای احتمالی عدم اجرای طرح

خطا در بازه زمانی، فیلترها یا محاسبه شاخص‌ها ممکن است پنهان بماند و به تصمیم مدیریتی نادرست منجر شود. همچنین، بدون ارزیابی ثابت، مقایسه مدل‌ها و تشخیص افت کیفیت پس از تغییرات دشوار خواهد بود.

# ۵ مشتری این پروژه

| مشتری یا بهره‌بردار | نیاز یا انتظار | نحوه استفاده از خروجی پروژه |
| --- | --- | --- |
| مدیران و سرپرستان سازمان | دریافت پاسخ روشن و صحیح از داده‌ها | طرح پرسش و دریافت متن، جدول یا نمودار |
| تیم محصول و توسعه AQA | شناخت کیفیت و اولویت‌های بهبود | مقایسه نسخه‌ها و بررسی خطاها |
| تیم داده و تضمین کیفیت | آزمون قابل تکرار و قابل پیگیری | تأیید مرجع‌ها و اجرای دوره‌ای ارزیابی |

# ۶ کارهای انجام‌شده مشابه داخلی

| عنوان پروژه یا محصول مشابه | مجری یا سازمان | شرح مختصر | میزان شباهت با طرح پیشنهادی |
| --- | --- | --- | --- |
| سرویس AQA شرکت | شرکت فعلی | پاسخ به پرسش مدیریتی با تبدیل زبان طبیعی به SQL و ارائه نتیجه | موضوع اصلی این طرح؛ سوابق فنی و ارزیابی با تیم مالک بررسی می‌شود |

جمع‌بندی بررسی نمونه‌های داخلی

در آغاز پروژه، امکانات و مستندات سرویس AQA با تیم مالک مرور می‌شود تا نمونه بوت‌کمپ و ارزیابی آن با نیاز واقعی شرکت هماهنگ باشد. وضعیت سایر نمونه‌های داخلی و سوابق ارزیابی آن‌ها نیازمند بررسی است.

# ۷ کارهای انجام‌شده مشابه خارجی

| عنوان پروژه یا محصول | شرکت یا سازمان | شرح مختصر | ارتباط با طرح پیشنهادی |
| --- | --- | --- | --- |
| Spider | گروه Yale LILY | مجموعه مرجع پرسش و SQL برای ارزیابی روی پایگاه‌های داده گوناگون | الگو برای تنوع پرسش‌ها و ساخت مجموعه آزمون |
| BIRD | گروه پژوهشی BIRD | معیار ارزیابی تبدیل زبان طبیعی به SQL با توجه به محتوای پایگاه داده | الگو برای سنجش درستی نتیجه اجرای SQL |
| Vanna | Vanna AI | چارچوب اتصال مدل زبانی به پایگاه داده برای اجرای پرس‌وجو و تولید نمودار | نمونه‌ای از مسیر پیاده‌سازی رابط زبان طبیعی روی داده |

جمع‌بندی بررسی نمونه‌های خارجی

نمونه‌های فوق می‌توانند برای طراحی سامانه و روش ارزیابی راهنما باشند. مجموعه اصلی ارزیابی این پروژه باید متناسب با پرسش‌های فارسی، ساختار داده و تعاریف کسب‌وکار سازمان تهیه شود. بررسی متن SQL به‌تنهایی کافی نیست و نتیجه اجرا و شیوه ارائه پاسخ نیز ارزیابی می‌شود.

منابع نمونه‌های خارجی  Spider   |   BIRD   |   Vanna

# ۸ نیازمندی‌های این پروژه

| نیازمندی | شرح | وضعیت موجود یا مورد نیاز |
| --- | --- | --- |
| داده و ساختار پایگاه داده | داده ساختگی یا ناشناس‌سازی‌شده، شرح جدول‌ها و روابط، تعاریف شاخص‌ها و اطلاعات موضوعی لازم برای پرسش‌ها | تأمین و تأیید توسط تیم داده |
| محیط آزمایش | یک پایگاه داده مستقل با دسترسی فقط‌خواندنی و محدودیت زمان اجرای پرس‌وجو | راه‌اندازی در شروع پروژه |
| مدل زبانی | دسترسی به یک مدل آماده از طریق سرویس سازمانی یا API مجاز | انتخاب با توجه به منابع و ضوابط داده |
| ابزار توسعه | Python، ابزار اتصال به SQL، مخزن Git و رابط ساده برای نمایش متن، جدول و نمودار | نصب و پیکربندی توسط تیم |
| مجموعه مرجع و ابزار ارزیابی | پرسش‌ها، SQL و نتایج مرجع یا رفتار مورد انتظار، ثبت خروجی‌ها و گزارش معیارها | طراحی و تهیه در پروژه |
| پشتیبانی تخصصی | کارشناس کسب‌وکار و داده برای تعیین معنای پرسش‌ها و تأیید پاسخ مرجع | معرفی توسط سازمان |

توضیحات تکمیلی

برای پرسش‌های قابل پاسخ، مرجع شامل SQL و نتیجه تأییدشده روی نسخه ثابت داده است؛ برای موارد مبهم یا خارج از دامنه، رفتار مناسب مانند درخواست توضیح یا اعلام ناتوانی تعریف می‌شود. پرسش‌های توسعه و آزمون نهایی جدا نگه داشته می‌شوند تا نتیجه نهایی صرفاً حاصل تنظیم روی همان پرسش‌ها نباشد.

در هر اجرا، نسخه مدل، تنظیمات، داده و خروجی‌ها ثبت می‌شود. نتیجه SQL با مرجع مقایسه می‌شود، با درنظرگرفتن تفاوت‌های بی‌اثر مانند ترتیب ردیف‌ها در صورت بی‌اهمیت بودن. بررسی انسانی نمونه‌ای، درستی اعداد، متن و محورهای نمودار را کنترل می‌کند. خطاها در سطح فهم پرسش، تولید SQL، اجرا و ارائه پاسخ گزارش می‌شوند.

معیارهای پذیرش و حداقل کیفیت مورد انتظار در هفته نخست با منتور و مالک محصول تعیین می‌شوند. تحویل شامل اجرای کامل ارزیابی، گزارش نتایج به تفکیک نوع سؤال و فهرست خطاهای اصلی خواهد بود.

# ۹ نیازمندی‌های نیروی انسانی

| تخصص یا نقش مورد نیاز | تعداد | سطح تخصص مورد نیاز | مدت همکاری | موجود یا مورد نیاز |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تیم اجرایی بوت‌کمپ | ۳ نفر | آشنایی با Python، SQL و کار با مدل زبانی | ۸ هفته | انتخاب از شرکت‌کنندگان |
| منتور فنی پروژه | ۱ نفر | تجربه توسعه سامانه‌های مدل زبانی و ارزیابی | ۲ تا ۳ ساعت در هفته | معرفی توسط برگزارکننده |
| کارشناس داده و کسب‌وکار | ۱ نفر | شناخت داده‌ها و شاخص‌های سازمان | ۱ تا ۲ ساعت در هفته | معرفی توسط سازمان |

توضیحات تکمیلی در خصوص نیروی انسانی

پیشنهاد می‌شود اعضای تیم، مسئولیت توسعه سامانه، آماده‌سازی داده و ارزیابی را میان خود تقسیم کنند و در بازبینی نتایج مشارکت داشته باشند. تعداد افراد و زمان همکاری، برآورد اولیه و متناسب با برنامه بوت‌کمپ قابل تنظیم است.

# ۱۰ نیازمندی‌های مالی و تجهیزاتی

| مورد | تعداد یا مقدار | شرح | هزینه تخمینی |
| --- | --- | --- | --- |
| محیط توسعه و پایگاه داده | یک محیط مشترک | استفاده از رایانه اعضا و یک محیط آزمایشی برای داده و اجرای ارزیابی | وابسته به ظرفیت موجود |
| مصرف مدل زبانی | براساس تعداد اجراها | هزینه سرویس مدل برای توسعه و ارزیابی چند نسخه | پس از انتخاب مدل و سقف مصرف |
| پردازش محلی مدل در صورت نیاز | یک سرویس مشترک | استفاده از GPU سازمانی فقط در صورت انتخاب مدل محلی | مشروط به نیاز و ظرفیت سازمان |
| منتور و تأیید داده‌ها | مطابق نقش‌های بخش ۹ | زمان راهبری فنی و آماده‌سازی و بازبینی پاسخ‌های مرجع | طبق ضوابط بوت‌کمپ و سازمان |

برآورد تقریبی کل هزینه پروژه

برآورد عددی پس از مشخص‌شدن مدل، محل اجرا و منابع قابل استفاده سازمان تهیه می‌شود. هزینه کل از زمان نیروی انسانی، مصرف مدل و زیرساخت مورد نیاز تشکیل می‌شود.

تجهیزات و امکانات موجود در سازمان

میزان دسترسی به سرویس مدل، محیط آزمایش و داده قابل استفاده باید توسط سازمان مشخص شود.

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای تأمین

دسترسی مصوب به مدل، یک محیط مستقل پایگاه داده و فضای ثبت نتایج؛ تأمین GPU به انتخاب روش اجرای مدل وابسته است.

# ۱۱ چشم‌انداز طرح و امکان توسعه

چشم‌انداز کوتاه‌مدت طرح

تحویل نمونه قابل نمایش AQA در یک حوزه داده، همراه با مجموعه مرجع، خط لوله ارزیابی و گزارش کیفیت نسخه پایه و نسخه اصلاح‌شده.

چشم‌انداز بلندمدت طرح

استفاده از خط لوله برای ارزیابی مستمر نسخه‌های AQA و پشتیبانی از تصمیم‌های توسعه محصول در حوزه‌های داده و واحدهای مختلف سازمان.

قابلیت‌ها و مسیرهای توسعه آتی

گسترش پرسش‌های مرجع، پوشش گفت‌وگوهای چندمرحله‌ای، اتصال به منابع داده بیشتر، ارزیابی سطوح دسترسی کاربران و اتصال ارزیابی به فرایند انتشار نسخه‌های جدید.

# ۱۲ زمان‌بندی اجرای طرح

| ردیف | مرحله یا فعالیت | مدت زمان تخمینی | زمان شروع | زمان پایان |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | شناخت نیاز، تعیین دامنه و معیارهای پذیرش | ۱ هفته | هفته ۱ | هفته ۱ |
| ۲ | آماده‌سازی داده و مجموعه پرسش‌های مرجع | ۱ هفته | هفته ۲ | هفته ۲ |
| ۳ | طراحی و پیاده‌سازی نمونه اولیه AQA | ۲ هفته | هفته ۳ | هفته ۴ |
| ۴ | توسعه خط لوله ارزیابی و گزارش‌گیری | ۱ هفته | هفته ۵ | هفته ۵ |
| ۵ | اجرای ارزیابی پایه و تحلیل خطاها | ۱ هفته | هفته ۶ | هفته ۶ |
| ۶ | اصلاح سامانه و اجرای مجدد ارزیابی | ۱ هفته | هفته ۷ | هفته ۷ |
| ۷ | آزمون نهایی، مستندسازی و ارائه پروژه | ۱ هفته | هفته ۸ | هفته ۸ |

مدت زمان کل تخمینی اجرای طرح

۸ هفته از آغاز رسمی پروژه؛ زمان‌بندی پیشنهادی برای تیم سه‌نفره بوت‌کمپ.

توضیحات تکمیلی در خصوص زمان‌بندی

شروع این زمان‌بندی منوط به دسترسی به داده آزمایشی و سرویس مدل است. تأیید پرسش‌های مرجع و بازبینی نتایج در طول اجرا ادامه دارد. در تحویل نهایی، کد قابل اجرا، راهنمای راه‌اندازی، مجموعه آزمون و گزارش مقایسه کیفیت ارائه می‌شود.