سند تعریف و پیشنهاد پروژه

فرم پیشنهادی برای تعریف پروژه

این سند صرفاً بر اساس سرفصل‌های تعیین‌شده برای معرفی، تشریح و برآورد اولیه پروژه تدوین شده است.

| عنوان طرح | سامانه هوشمند شناسایی تعارض‌ها و داده‌های متناقض در پایگاه دانش |
| --- | --- |
| نام راهبر پروژه/منتور |  |
| واحد / حوزه مربوطه | هوش مصنوعی و مدیریت دانش |
| تاریخ تهیه سند | ۴ آبان ۱۴۰۵ |

1. عنوان طرح

عنوان طرح باید کوتاه، مشخص و گویا باشد و تا حد امکان ماهیت اصلی، حوزه کاربرد و موضوع پروژه را نشان دهد. عنوان انتخاب‌شده باید به‌گونه‌ای باشد که مخاطب بدون نیاز به توضیح اضافی، دید اولیه‌ای از موضوع پروژه به دست آورد.

عنوان طرح:

سامانه هوشمند شناسایی تعارض‌ها و داده‌های متناقض در پایگاه دانش سازمانی مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ (LLM)

2. شرح موضوع طرح پیشنهادی

در این بخش، موضوع پروژه به‌صورت روشن و جامع تشریح شود. شرح باید مشخص کند پروژه چه مسئله یا نیازی را هدف قرار داده، ایده اصلی چیست، چه راهکاری پیشنهاد می‌شود و در پایان چه محصول، سامانه، خدمت، زیرساخت، فرآیند یا قابلیت جدیدی ایجاد خواهد شد.

در شرح موضوع می‌توان متناسب با ماهیت پروژه به موارد زیر پرداخت:

•  وضعیت فعلی و مسئله یا نیاز موجود

•  ایده و راهکار پیشنهادی

•  نحوه کلی اجرای طرح

•  قابلیت‌ها یا خروجی‌های مورد انتظار

•  محدوده کلی پروژه و نتیجه مورد انتظار از اجرای آن

شرح موضوع طرح:

وضعیت فعلی و مسئله: پایگاه دانش سازمان (مستندات فنی، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، صفحات ویکی، پرسش‌وپاسخ‌های پشتیبانی و تیکت‌ها) به‌مرور و توسط افراد و واحدهای مختلف نوشته و به‌روزرسانی می‌شود. در نتیجه، اطلاعات تکراری، قدیمی و متناقض در آن انباشته می‌شود؛ مثلاً یک سند سقف مجاز یک فرایند را ۵ روز و سند دیگر ۷ روز اعلام می‌کند، یا نسخه جدید یک دستورالعمل منتشر شده اما نسخه قدیمی همچنان در دسترس است. این مشکل با ورود چت‌بات‌ها و دستیارهای مبتنی بر RAG جدی‌تر شده است، چون مدل زبانی ممکن است از میان دو سند متناقض یکی را تصادفی انتخاب کند و پاسخی با ظاهر مطمئن اما نادرست به کاربر بدهد. امروز شناسایی این تعارض‌ها تنها به‌صورت دستی و موردی انجام می‌شود که با حجم فعلی اسناد عملاً ممکن نیست.

ایده و راهکار پیشنهادی: ساخت یک خط پردازش (Pipeline) خودکار که محتوای پایگاه دانش را به گزاره‌های اتمی (Atomic Claims) تجزیه کند، گزاره‌های مرتبط با یک موضوع را با جست‌وجوی معنایی کنار هم قرار دهد و سپس با ترکیب مدل‌های استنتاج زبان طبیعی (NLI) و مدل زبانی بزرگ داوری کند که آیا این گزاره‌ها با هم سازگارند، تکراری‌اند یا متناقض. خروجی هر تعارض شامل گزاره‌های متناقض، منبع دقیق هر یک، نوع تعارض، میزان اطمینان و پیشنهاد اصلاح است.

نحوه کلی اجرای طرح:

۱. اتصال به منابع پایگاه دانش و استخراج و پاک‌سازی متن با پشتیبانی کامل از زبان فارسی.

۲. قطعه‌بندی اسناد و استخراج گزاره‌های اتمی و موجودیت‌ها (اعداد، تاریخ‌ها، نام‌ها، مقادیر) با LLM.

۳. ساخت نمایه برداری (Embedding) و خوشه‌بندی گزاره‌ها بر اساس موضوع و موجودیت مشترک برای کاهش تعداد مقایسه‌ها.

۴. داوری جفت‌گزاره‌ها در دو مرحله: فیلتر سریع با مدل NLI، سپس بررسی دقیق موارد مشکوک با LLM همراه با استدلال.

۵. دسته‌بندی تعارض‌ها (عددی، زمانی، منطقی، نسخه قدیمی و جدید، تکرار) و اولویت‌بندی بر اساس شدت و میزان استفاده سند.

۶. ارائه نتایج در داشبورد بازبینی برای کارشناسان محتوا، همراه با امکان تأیید، رد یا ثبت اصلاح.

۷. ایجاد مجموعه‌داده ارزیابی برچسب‌خورده و سنجش دقت سامانه.

قابلیت‌ها و خروجی‌های مورد انتظار: سرویس اسکن کامل و افزایشی (Incremental) پایگاه دانش؛ گزارش تعارض‌ها با ارجاع دقیق به سند و پاراگراف؛ داشبورد بازبینی و مدیریت چرخه رفع تعارض؛ API بررسی سند جدید پیش از انتشار؛ مجموعه‌داده ارزیابی فارسی برای تشخیص تعارض؛ مستندات فنی و گزارش نهایی.

محدوده پروژه و نتیجه مورد انتظار: تمرکز نسخه اول بر اسناد متنی ( CSV ,Markdown، HTML، PDF متنی و صفحات ویکی) و یک یا دو منبع مشخص پایگاه دانش است. داده‌های ساخت‌یافته (جداول پایگاه داده) و تصاویر خارج از محدوده نسخه اول هستند. نتیجه نهایی، نمونه عملیاتی (MVP) قابل استقرار روی زیرساخت داخلی است که بدون ارسال داده به سرویس‌های خارجی کار می‌کند.

3. هدف‌گیری خاص این طرح

در این بخش اهداف مشخص پروژه بیان شود. اهداف باید تا حد امکان روشن، قابل ارزیابی و مرتبط با نتیجه مورد انتظار پروژه باشند و نشان دهند پس از اجرای طرح چه تغییر، بهبود یا قابلیت مشخصی ایجاد خواهد شد.

اهداف می‌توانند شامل رفع یک مشکل مشخص، ایجاد قابلیت جدید، افزایش امنیت یا کیفیت، کاهش هزینه یا وابستگی، افزایش بهره‌وری، ایجاد دانش فنی، بومی‌سازی فناوری یا توسعه یک محصول و خدمت باشند.

هدف اصلی طرح:

افزایش صحت و قابل‌اعتماد بودن پایگاه دانش سازمانی و پاسخ‌های دستیارهای هوشمند، از طریق شناسایی خودکار، دسته‌بندی و پیگیری رفع تعارض‌ها و داده‌های متناقض.

اهداف اختصاصی طرح:

۱. طراحی و پیاده‌سازی Pipeline خودکار تشخیص تعارض برای اسناد فارسی و انگلیسی، با دقت (Precision) حداقل ۸۰٪ و بازیابی (Recall) حداقل ۷۰٪ روی مجموعه‌داده ارزیابی.

۲. تهیه مجموعه‌داده برچسب‌خورده فارسی شامل حداقل ۵۰۰ جفت گزاره (سازگار، متناقض، تکراری، نامرتبط).

۳. کاهش زمان کشف یک تعارض از روزها یا هفته‌ها (کشف تصادفی) به کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتشار سند.

۴. ارائه داشبورد بازبینی که بررسی هر تعارض توسط کارشناس را به کمتر از ۲ دقیقه برساند.

۵. ارائه API بررسی پیش از انتشار برای جلوگیری از ورود تعارض جدید به پایگاه دانش.

۶. ایجاد دانش فنی بومی در زمینه NLI، RAG و ارزیابی مدل‌های زبانی و پرورش نیروی متخصص از طریق برنامه منتورشیپ.

4. اهمیت انجام این طرح

در این بخش دلایل ضرورت و اهمیت اجرای طرح بیان شود. مشخص شود چرا سازمان باید برای اجرای این پروژه زمان، منابع و هزینه اختصاص دهد و اجرای آن چه ارزش فنی، عملیاتی، اقتصادی، امنیتی، راهبردی یا توسعه‌ای ایجاد می‌کند.

در صورت امکان پیامدهای عدم اجرای طرح، ریسک‌های ادامه وضعیت موجود، فرصت‌های از دست‌رفته و تأثیر پروژه بر کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری، کیفیت خدمات، استقلال فنی یا پاسخ‌گویی به نیازهای آینده نیز تشریح شود.

اهمیت و ضرورت اجرای طرح:

کیفیت پاسخ دستیارهای هوشمند: کیفیت پاسخ سامانه‌های RAG به کیفیت پایگاه دانش وابسته است. تعارض در منابع یکی از عوامل اصلی پاسخ‌های نادرست و «توهم» مدل است و با بهبود مدل حل نمی‌شود؛ باید در خود داده رفع شود.

ریسک عملیاتی و حقوقی: اطلاعات متناقض در آیین‌نامه‌ها، تعرفه‌ها یا دستورالعمل‌ها می‌تواند به تصمیم اشتباه کارکنان، اطلاع‌رسانی نادرست به مشتری و پیامد حقوقی یا مالی منجر شود.

بهره‌وری: کارکنان زمان قابل‌توجهی را صرف پیدا کردن «نسخه درست» یک اطلاعات می‌کنند. یک منبع سازگار و قابل‌اعتماد این زمان را کاهش می‌دهد.

مقیاس‌پذیری: با رشد حجم اسناد، بازبینی دستی عملاً ممکن نیست؛ تعداد جفت‌های قابل مقایسه با توان دوم تعداد اسناد رشد می‌کند.

استقلال فنی: اجرای سامانه روی مدل‌های متن‌باز و زیرساخت داخلی، وابستگی به سرویس‌های خارجی و ریسک نشت داده را از بین می‌برد.

ارزش آموزشی: پروژه از نظر پژوهشی و مهندسی غنی است و برای پرورش نیروی متخصص در قالب منتورشیپ بسیار مناسب است.

پیامدهای احتمالی عدم اجرای طرح:

• ادامه ارائه پاسخ‌های متناقض یا نادرست توسط چت‌بات‌ها و کاهش اعتماد کاربران به آن‌ها

• انباشت روزافزون اسناد قدیمی و متناقض و افزایش هزینه پاک‌سازی در آینده

• تصمیم‌گیری عملیاتی بر اساس اطلاعات منسوخ و بروز خطا در خدمات به مشتری

• از دست رفتن فرصت ساخت دانش فنی داخلی در حوزه‌ای که به‌سرعت در حال رشد است

5. مشتری این پروژه

در این بخش مشتری، بهره‌بردار یا استفاده‌کننده اصلی خروجی پروژه مشخص شود. مشتری می‌تواند یک فرد، واحد سازمانی، شرکت، سازمان یا مجموعه داخلی و خارجی باشد. در صورت وجود چند گروه مشتری یا بهره‌بردار، هر یک به‌صورت جداگانه ذکر شوند.

همچنین مشخص شود هر مشتری چه نیاز یا انتظاری از پروژه دارد و خروجی پروژه چگونه مورد استفاده او قرار خواهد گرفت.

| مشتری / بهره‌بردار | نیاز یا انتظار | نحوه استفاده از خروجی پروژه |
| --- | --- | --- |
| تیم مدیریت دانش و تولید محتوا | شناسایی سریع اسناد متناقض و قدیمی و اولویت‌بندی اصلاح آن‌ها | استفاده از داشبورد بازبینی، تأیید یا رد تعارض و اصلاح اسناد |
| تیم توسعه چت‌بات‌ها و دستیارهای RAG | پایگاه دانش تمیز و سازگار برای کاهش پاسخ‌های نادرست | اجرای اسکن دوره‌ای روی منابع بازیابی و حذف یا علامت‌گذاری منابع مشکوک |
| نویسندگان و مالکان اسناد در واحدهای مختلف | اطمینان از اینکه سند جدید با اسناد موجود تعارض ندارد | فراخوانی API بررسی پیش از انتشار و دریافت هشدار |
| مدیران و واحد کیفیت و انطباق | شاخص قابل اندازه‌گیری از سلامت پایگاه دانش | گزارش‌های دوره‌ای تعداد، نوع و روند رفع تعارض‌ها |

6. کارهای انجام‌شده مشابه داخلی

در این بخش پروژه‌ها، محصولات، سامانه‌ها، تحقیقات یا فعالیت‌های مشابه انجام‌شده در داخل سازمان یا کشور بررسی شوند. هدف، شناخت تجربیات موجود، جلوگیری از انجام کار تکراری و استفاده از نقاط قوت و درس‌آموخته‌های نمونه‌های مشابه است.

برای هر نمونه، در صورت دسترسی، موضوع، مجری، شرح مختصر، میزان شباهت با طرح پیشنهادی و نکات قابل استفاده ثبت شود.

| عنوان پروژه / محصول مشابه | مجری / سازمان | شرح مختصر | میزان شباهت با طرح پیشنهادی |
| --- | --- | --- | --- |
| چت‌بات عمومی سازمانی (General Chatbot) | تیم داخلی | رابط گفت‌وگو با مدل زبانی روی زیرساخت داخلی (vLLM) | کم تا متوسط؛ زیرساخت مدل زبانی قابل استفاده مجدد است، اما تشخیص تعارض ندارد |
| دستیارهای مبتنی بر RAG در سازمان‌ها و شرکت‌های داخلی | [در صورت دسترسی تکمیل شود] | پاسخ‌گویی به پرسش‌ها از روی اسناد سازمانی | متوسط؛ از همان داده استفاده می‌کنند، اما سازگاری منابع را بررسی نمی‌کنند |
| پژوهش‌های NLI و استنتاج متنی فارسی (مانند FarsTail) | دانشگاه‌ها و پژوهشگران داخلی | مجموعه‌داده و مدل استنتاج زبان طبیعی فارسی | متوسط؛ هسته فنی تشخیص تناقض در سطح جمله را فراهم می‌کند |
| سامانه‌های مدیریت مستندات و ویکی داخلی | [در صورت دسترسی تکمیل شود] | نگهداری و نسخه‌بندی اسناد | کم؛ فقط نسخه‌بندی، بدون تحلیل معنایی محتوا |

جمع‌بندی بررسی نمونه‌های داخلی:

بر اساس بررسی اولیه، نمونه داخلی شناخته‌شده‌ای که به‌طور مشخص و خودکار تعارض‌های معنایی پایگاه دانش فارسی را شناسایی کند یافت نشد. تلاش‌های موجود بیشتر بر ساخت دستیار پرسش‌وپاسخ (RAG) متمرکزند و کیفیت و سازگاری منبع را پیش‌فرض می‌گیرند. پژوهش‌های NLI فارسی (مانند FarsTail) پایه علمی مناسبی برای این طرح هستند، اما در سطح جمله کار می‌کنند و برای اسناد طولانی و واقعی سازمانی به سامانه کامل نیاز است. بنابراین طرح پیشنهادی تکراری نیست و می‌تواند از زیرساخت مدل زبانی موجود در سازمان استفاده کند.

7. کارهای انجام‌شده مشابه خارجی

در این بخش نمونه پروژه‌ها، محصولات، سامانه‌ها، فناوری‌ها، تحقیقات یا راهکارهای مشابه خارجی بررسی شوند. این بررسی می‌تواند شامل محصولات تجاری، پروژه‌های متن‌باز، تحقیقات دانشگاهی، مقالات یا تجربیات سازمان‌ها و شرکت‌های بین‌المللی باشد.

برای هر نمونه بهتر است قابلیت‌های اصلی، نقاط قابل استفاده، شباهت و تفاوت آن با طرح پیشنهادی و تجربه‌ای که می‌توان در پروژه به کار گرفت مشخص شود.

| عنوان پروژه / محصول | شرکت / سازمان / کشور | شرح مختصر | ارتباط با طرح پیشنهادی |
| --- | --- | --- | --- |
| Guru (Knowledge Verification) | Guru Technologies / آمریکا | پایگاه دانش سازمانی با چرخه تأیید دوره‌ای محتوا توسط کارشناس و شناسایی محتوای تکراری | الگوی خوب برای چرخه بازبینی و مالکیت محتوا؛ تشخیص معنایی تعارض در آن محدود است |
| WikiContradict | IBM Research (۲۰۲۴) | بنچمارک ارزیابی رفتار LLM در مواجهه با بخش‌های متناقض ویکی‌پدیا | مرجع مهم برای طراحی مجموعه‌داده و روش ارزیابی |
| ContraDoc | پژوهش دانشگاهی (۲۰۲۳) | بررسی توانایی LLMها در تشخیص تناقض درون یک سند طولانی | نشان می‌دهد LLM خام کافی نیست و به Pipeline چندمرحله‌ای نیاز است |
| Knowledge Conflicts for LLMs: A Survey | پژوهش دانشگاهی (۲۰۲۴) | مرور جامع انواع تعارض دانش (درون‌متنی، بین منابع، دانش مدل در برابر متن) | چارچوب نظری برای دسته‌بندی انواع تعارض در این طرح |
| FEVER و مدل‌های NLI (مانند DeBERTa-MNLI) | دانشگاه شفیلد، Microsoft و جامعه متن‌باز | راستی‌آزمایی ادعا در برابر شواهد و مدل‌های آماده تشخیص استلزام و تناقض | هسته فنی مرحله فیلتر سریع در Pipeline |
| Great Expectations / Deequ | جامعه متن‌باز / Amazon | ابزارهای کنترل کیفیت و سازگاری داده‌های ساخت‌یافته | الگوی تعریف قواعد سازگاری؛ مسیر توسعه آتی برای داده‌های ساخت‌یافته |

جمع‌بندی بررسی نمونه‌های خارجی:

در سطح جهانی، «تعارض دانش» در سامانه‌های مبتنی بر LLM موضوع پژوهشی فعالی است و بنچمارک‌ها و روش‌های متعددی (WikiContradict، ContraDoc، FEVER) معرفی شده‌اند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند مدل‌های زبانی به‌تنهایی در تشخیص تناقض‌های ظریف، به‌ویژه در متن‌های طولانی، عملکرد پایداری ندارند و ترکیب استخراج گزاره، بازیابی معنایی و داوری چندمرحله‌ای نتیجه بهتری می‌دهد؛ رویکرد این طرح بر همین اساس انتخاب شده است. محصولات تجاری مدیریت دانش بیشتر بر چرخه تأیید انسانی تکیه دارند و تشخیص خودکار معنایی در آن‌ها محدود است. هیچ‌یک از نمونه‌ها از زبان فارسی پشتیبانی جدی نمی‌کند و قابل استقرار کامل روی زیرساخت داخلی نیست، که شکاف اصلی و مزیت این طرح است.

8. نیازمندی‌های این پروژه

در این بخش تمامی نیازمندی‌های اصلی مورد نیاز برای طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، آزمایش و بهره‌برداری از پروژه مشخص شوند. نوع نیازمندی‌ها متناسب با ماهیت هر پروژه تعیین می‌شود.

این نیازمندی‌ها می‌توانند شامل نیازمندی‌های فنی، زیرساختی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه، ذخیره‌سازی، پردازش، پایگاه داده، محیط توسعه و آزمایش، دسترسی‌ها، داده‌ها، سامانه‌های جانبی، APIها، لایسنس‌ها و منابع دانشی باشند.

| نیازمندی | شرح | وضعیت موجود / مورد نیاز |
| --- | --- | --- |
| مدل زبانی بزرگ (LLM) | مدل متن‌باز مستقر روی Gateway داخلی سازگار با OpenAI API برای استخراج گزاره و داوری | موجود (Gateway داخلی vLLM) — نیاز به سهمیه استفاده |
| مدل Embedding چندزبانه | جست‌وجوی معنایی و خوشه‌بندی گزاره‌ها (مانند BGE-M3 یا multilingual-e5) | مورد نیاز (متن‌باز، رایگان) |
| مدل NLI | مدل متن‌باز چندزبانه برای تشخیص سریع تناقض، با امکان تنظیم دقیق روی داده فارسی | مورد نیاز (متن‌باز) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | اجرای Embedding، NLI و تنظیم دقیق مدل | مورد نیاز (سهم از سرور GPU موجود یا یک کارت با حداقل ۲۴ گیگابایت حافظه) |
| پایگاه داده برداری | ذخیره و جست‌وجوی Embeddingها (مانند Qdrant یا pgvector) | مورد نیاز (متن‌باز) |
| پایگاه داده رابطه‌ای | ذخیره گزاره‌ها، تعارض‌ها و وضعیت بازبینی (PostgreSQL) | مورد نیاز / احتمالاً موجود |
| دسترسی به داده | دسترسی خواندنی به منابع پایگاه دانش (ویکی، مستندات، FAQ) | مورد نیاز — نیاز به مجوز مالک داده |
| محیط توسعه و آزمایش | سرور توسعه، مخزن Git، CI و محیط Staging | موجود / نیاز به تخصیص |
| مجموعه‌داده ارزیابی | داده برچسب‌خورده فارسی برای سنجش دقت | مورد نیاز — در طول پروژه تهیه می‌شود |
| منابع دانشی | مقالات و بنچمارک‌های حوزه NLI و Knowledge Conflict | در دسترس (عمومی) |

توضیحات تکمیلی:

تمام اجزای نرم‌افزاری متن‌باز هستند و نیازی به خرید لایسنس نیست. با توجه به حساسیت داده‌های سازمانی، کل پردازش روی زیرساخت داخلی انجام می‌شود و هیچ داده‌ای به سرویس خارجی ارسال نمی‌شود. مهم‌ترین پیش‌نیاز، اخذ مجوز دسترسی به داده‌های پایگاه دانش در ابتدای پروژه است.

9. نیازمندی‌های نیروی انسانی

در این بخش نوع، تعداد و سطح تخصص نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام پروژه مشخص شود. همچنین مدت تقریبی مشارکت هر نقش و وضعیت دسترسی به آن در سازمان تعیین شود.

در صورت نبود نیروی مورد نیاز، می‌توان نیاز به آموزش، جذب، استفاده از مشاور یا برون‌سپاری را در توضیحات ذکر کرد.

| تخصص / نقش مورد نیاز | تعداد | سطح تخصص مورد نیاز | مدت همکاری | موجود / مورد نیاز |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| منتور / راهبر فنی (NLP و LLM) | ۱ | ارشد | کل دوره، پاره‌وقت (حدود ۴ ساعت در هفته) | موجود |
| منتی — مهندس NLP و یادگیری ماشین | ۱ | کارشناس / دانشجوی ارشد | ۴ ماه | مورد نیاز (جذب از طریق منتورشیپ) |
| منتی — مهندس نرم‌افزار بک‌اند و داده | ۱ | کارشناس | ۴ ماه | مورد نیاز (جذب از طریق منتورشیپ) |
| منتی — توسعه‌دهنده فرانت‌اند (داشبورد) | ۱ | کارشناس / کاردان | ۲ ماه (از ماه دوم) | مورد نیاز (اختیاری؛ قابل ادغام با نقش بک‌اند) |
| کارشناس حوزه محتوا و مدیریت دانش | ۱ | آشنا با اسناد سازمان | پاره‌وقت، برای برچسب‌گذاری و ارزیابی | مورد نیاز (از واحد بهره‌بردار) |

توضیحات تکمیلی در خصوص نیروی انسانی:

پروژه برای تیم ۲ تا ۳ نفره منتی با یک منتور طراحی شده است. آشنایی پایه منتی‌ها با Python، مفاهیم NLP و کار با API مدل‌های زبانی کافی است و موارد تخصصی‌تر (NLI، RAG، ارزیابی LLM) در طول دوره آموزش داده می‌شود. مشارکت کارشناس محتوا برای ساخت داده ارزیابی و تأیید کیفیت خروجی ضروری است.

10. نیازمندی‌های مالی و تجهیزاتی

در این بخش برآورد اولیه هزینه‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه ارائه شود. هزینه‌ها باید تا حد امکان بر اساس نیاز واقعی طرح و با تفکیک اقلام اصلی ثبت شوند.

این موارد می‌توانند شامل تجهیزات پردازشی، شبکه، ذخیره‌سازی، تجهیزات تخصصی، نرم‌افزار و لایسنس، خدمات پشتیبانی یا مشاوره، آموزش، نیروی انسانی، توسعه نرم‌افزار، خدمات پیمانکار، نگهداری و سایر هزینه‌های مرتبط باشند.

| مورد | تعداد / مقدار | شرح | هزینه تخمینی |
| --- | --- | --- | --- |
| حق‌الزحمه منتی‌ها | ۲ تا ۳ نفر × ۴ ماه | طبق نرخ برنامه منتورشیپ سازمان | [طبق نرخ برنامه] |
| زمان منتور | حدود ۴ ساعت در هفته × ۱۴ هفته | راهبری فنی و بازبینی | [طبق نرخ داخلی] |
| سهم GPU | یک کارت ۲۴ تا ۸۰ گیگابایتی (اشتراکی) | اجرای Embedding، NLI و تنظیم دقیق | بدون هزینه در صورت استفاده از سرور موجود |
| سهمیه LLM Gateway | — | استخراج گزاره و داوری | بدون هزینه (زیرساخت داخلی) |
| سرور توسعه / Staging | ۱ ماشین مجازی (۸ هسته، ۳۲ گیگابایت RAM، ۲۰۰ گیگابایت دیسک) | میزبانی سرویس‌ها و پایگاه داده | بدون هزینه در صورت تخصیص از زیرساخت موجود |
| برچسب‌گذاری داده | حدود ۲۰ تا ۳۰ ساعت کار کارشناس | تهیه مجموعه‌داده ارزیابی | زمان کارشناس واحد بهره‌بردار |
| نرم‌افزار و لایسنس | — | تمام ابزارها متن‌باز | بدون هزینه |

برآورد تقریبی کل هزینه پروژه:

هزینه اصلی، حق‌الزحمه نیروی انسانی منتورشیپ است: [مبلغ بر اساس نرخ برنامه تکمیل شود]. هزینه تجهیزات و لایسنس در صورت استفاده از زیرساخت موجود نزدیک به صفر است.

تجهیزات و امکانات موجود در سازمان:

Gateway داخلی مدل زبانی (vLLM) با مدل متن‌باز، زیرساخت سرور و استقرار (Docker و Nginx)، مخزن کد و محیط توسعه، و خود پایگاه دانش سازمانی.

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای تأمین:

تخصیص سهم GPU برای مدل‌های Embedding و NLI، یک ماشین مجازی توسعه و Staging، سهمیه استفاده از LLM Gateway برای پردازش دسته‌ای، و مجوز دسترسی خواندنی به منابع پایگاه دانش.

11. چشم‌انداز طرح و امکان توسعه

در این بخش آینده پروژه و امکان گسترش آن پس از اجرای نسخه اولیه تشریح شود. مشخص شود آیا پروژه صرفاً برای رفع یک نیاز فعلی طراحی شده یا قابلیت تبدیل شدن به یک راهکار بلندمدت، سامانه جامع، پلتفرم، محصول یا خدمت قابل توسعه را دارد.

متناسب با پروژه می‌توان امکان توسعه قابلیت‌های جدید، افزایش ظرفیت و تعداد کاربران، استفاده در سایر واحدها یا سازمان‌ها، اتصال به سامانه‌های دیگر، توسعه نسخه‌های بعدی، تجاری‌سازی یا استفاده از فناوری‌های جدید در آینده را بررسی کرد.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت طرح:

• استقرار MVP روی یک یا دو منبع اصلی پایگاه دانش و اجرای اسکن کامل اولیه

• شناسایی و رفع موج اول تعارض‌ها با همکاری تیم محتوا و اندازه‌گیری اثر آن بر کیفیت پاسخ چت‌بات

• اجرای اسکن افزایشی خودکار (روزانه یا هنگام تغییر سند)

چشم‌انداز بلندمدت طرح:

• تبدیل سامانه به سرویس مشترک «کنترل کیفیت دانش» برای همه دستیارها و سامانه‌های RAG سازمان

• ادغام مستقیم با چرخه انتشار اسناد، به‌طوری که هیچ سند جدیدی بدون بررسی سازگاری منتشر نشود

• ارائه «شاخص سلامت پایگاه دانش» به‌عنوان KPI مدیریتی

• امکان ارائه سامانه به سایر سازمان‌ها و تجاری‌سازی به‌عنوان محصول بومی

قابلیت‌ها و مسیرهای توسعه آتی:

• پشتیبانی از داده‌های ساخت‌یافته (جداول، پایگاه داده) و بررسی سازگاری متن با داده

• تشخیص خودکار سند منسوخ و پیشنهاد سند جایگزین

• ساخت گراف دانش از گزاره‌ها برای کشف تعارض‌های چندمرحله‌ای

• هشدار در لحظه پاسخ چت‌بات، وقتی منابع بازیابی‌شده با هم تعارض دارند

• پیشنهاد متن اصلاحی خودکار و ارسال به مالک سند

• انتشار مجموعه‌داده و مدل NLI فارسی تنظیم‌شده به‌صورت متن‌باز یا مقاله علمی

12. زمان‌بندی اجرای طرح

در این بخش مدت زمان مورد نیاز برای اجرای پروژه برآورد شود. پروژه تا حد امکان به مراحل اصلی تقسیم و زمان تقریبی هر مرحله مشخص شود. مراحل می‌توانند متناسب با پروژه شامل مطالعه، طراحی، تأمین نیازمندی‌ها، توسعه، پیاده‌سازی، آزمایش، اصلاح و تحویل باشند.

| ردیف | مرحله / فعالیت | مدت زمان تخمینی | زمان شروع | زمان پایان |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مطالعه و آموزش: مرور پژوهش‌ها، آشنایی با NLI و RAG، تحلیل پایگاه دانش | ۲ هفته | ۱ آذر ۱۴۰۵ | ۱۴ آذر ۱۴۰۵ |
| 2 | طراحی معماری، تعریف انواع تعارض و تأمین دسترسی‌ها و زیرساخت | ۱ هفته | ۱۵ آذر ۱۴۰۵ | ۲۱ آذر ۱۴۰۵ |
| 3 | تهیه مجموعه‌داده ارزیابی و برچسب‌گذاری (موازی با مرحله ۴) | ۳ هفته | ۲۲ آذر ۱۴۰۵ | ۱۲ دی ۱۴۰۵ |
| 4 | توسعه Pipeline: استخراج متن، استخراج گزاره، Embedding و خوشه‌بندی | ۳ هفته | ۲۲ آذر ۱۴۰۵ | ۱۲ دی ۱۴۰۵ |
| 5 | توسعه ماژول داوری تعارض (NLI و LLM) و دسته‌بندی | ۳ هفته | ۱۳ دی ۱۴۰۵ | ۳ بهمن ۱۴۰۵ |
| 6 | توسعه داشبورد بازبینی و API بررسی پیش از انتشار | ۲ هفته | ۴ بهمن ۱۴۰۵ | ۱۷ بهمن ۱۴۰۵ |
| 7 | ارزیابی روی داده واقعی، اصلاح، استقرار، مستندسازی و تحویل | ۳ هفته | ۱۸ بهمن ۱۴۰۵ | ۸ اسفند ۱۴۰۵ |

مدت زمان کل تخمینی اجرای طرح:

حدود ۱۴ هفته (نزدیک به ۴ ماه)، از ۱ آذر تا ۸ اسفند ۱۴۰۵.

توضیحات تکمیلی در خصوص زمان‌بندی:

تاریخ شروع به تأیید طرح و تأمین دسترسی به داده وابسته است و در صورت جابه‌جایی، کل برنامه به همان اندازه جابه‌جا می‌شود. مراحل ۳ و ۴ به‌صورت موازی انجام می‌شوند. در پایان هر مرحله، جلسه بازبینی با منتور و ارائه دموی کوتاه برگزار می‌شود. یک هفته ذخیره برای ریسک‌های پیش‌بینی‌نشده (مانند تأخیر در دسترسی به داده یا نیاز به تنظیم دقیق بیشتر مدل NLI) در مرحله ۷ در نظر گرفته شده است.